Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (székhelye: 1041 Budapest, István út 14. statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a

Várépker Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Aranypatak u. 58. adószáma: 12017340-2-41 cégjegyzék száma: 01-09-368157 képviseli: Várday János - ügyvezető), mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) (Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon, az alább részletezett feltételek szerint:

I. Preambulum

Megrendelő, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján, mint ajánlatkérő KÉ-7131/2009. hivatkozási szám alatt ajánlati felhívást tett közzé a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben elvégzendő felújítási munkák tárgyában a Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapjában általános egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására. A Vállalkozó, az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az ajánlati felhívás szerinti bírálati szempont alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatként került kiválasztásra, amelynek megfelelően a Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződést a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 99. §-a rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. A közbeszerzési eljárás dokumentumai jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel az ajánlati felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció rendelkezéseire, valamint a nyertes ajánlat tartalmára.

II. A szerződés tárgya

II.1. 	Megrendelő megrendeli, Vállalkozó vállalja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata fenntartásában működő, az alábbiakban részletesen felsorolt intézményekben elvégzendő felújítási munkákat:

A) Bölcsődék

- Karinthy Frigyes Általános Művelődése Központ Bölcsöde (1048 Budapest, Hajló u. 2-8.)

- MÓDSZERTANI FELADAT ELLÁTÁSÁT SEGÍTŐ BÖLCSÖDE (1043 Budapest, Munkásotthon u. 47.)

- IV/2-ES LEININGEN (1046 Budapest, Leiningen u. 5.)

- IV/3-AS ARADI (1043 Budapest, Aradi u. 9.)

- IV/4-ES LABDARÚGÓ (1047 Budapest, Labdarúgó u. 24.)

- IV/11-ES LAKKOZÓ (1046 Budapest, Lakkozó u. 5.)

- IV/6-OS POZSONYI (1045 Budapest, Pozsonyi ltp)

- IV/8 HOMOKÖVIS (1046 Budapest, Homoktövis u. 104.)

- IV/12-ES RÓZSALIGET (1042 Budapest Rózsaliget köz 3.)

B) Óvodák

- Ambrus Óvoda (1047 Budapest, Ambrus Z. u. 2.)

- Aradi Óvoda1043 (Budapest, Aradi u. 9.)

- Bőrfestő Óvoda (1046 Budapest, Bőrfestő u. 1-3.)

- Csányi Óvoda Újpest (1043 Budapest, Csányi L. u. 30.)

- Dalos Ovi (1044 Budapest, Ugró Gy. u. 5.)

- Deák Ovi (1042 Budapest, Deák F. u. 95.)

- Fóti Óvoda (1047 Budapest, Fóti út 54.)

- Homoktövis Óvoda (1046 Budapest, Homoktövis u. 102.)

- Játék-Mozgás-Kommunikáció Óvoda (1043 Budapest, Nyár. u. 6)

- Karinthy Frigyes Általános Művelődése Központ Napközi Otthonos Óvoda (1048 Budapest, Hajló u. 2-8)

- Királykerti Óvoda (1042 Budapest, Király u. 26-28.)

- Lakkozó Óvoda (1046 Budapest, Lakkozó u. 3.)

- Leiningen Utcai Óvoda (1046 Budapest, Leiningen K. u. 1.)

- Liget Óvoda (1041 Budapest, Rózsaliget köz 1.)

- Nyár Óvoda (1042 Budapest, Nyár u. 14.)

- Óceán Óvoda (1046 Budapest, Óceánárok út/M.)

- Park Óvoda (1046 Budapest, Külső Szilágyi út 46.)

- Pozsonyi ltp. Óvoda (1043 Budapest, Mártírok u. 1.)

- Viola Óvoda (1042 Budapest, Viola u. 11-13.)

- Virág Óvoda (1041 Budapest, Virág u. 30.)

- Vörösmarty Óvoda (1047 Budapest, Vörösmarty M. u. 14.)

C) Általános iskolák

- Angol Tagozatos Általános Iskola (1046 Budapest, Fóti út 66.)

- Bajza József Általános Iskola (1046 Budapest, Bajza u. 2.)

- Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium (1046 Budapest, Bőrfestő u. 5-9)

- Erzsébet Utcai Általános Iskola (1041 Budapest, Erzsébet u. 31.)

- Éltes Mátyás Újpesti Speciális Általános Iskola (1041 Budapest, Venetiáner u. 26.)

- Homoktövis Általános Iskola (1048 Budapest, Homoktövis u. 100.)

- Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ Általános Iskola (1048 Budapest, Hajló utca 2-8.)

- Langlet Valdemár Általános és Felnőttképző Iskola (1047 Budapest, Langlet u. 3-5.)

- Megyeri Úti Általános Iskola (1044 Budapest, Megyeri út 20.)

- Német Tagozatos Általános Iskola (1045 Budapest, Pozsonyi út 3.)

- Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola (1041 Budapest, Lőrinc u. 35-37.)

- Szigeti József Utcai Általános Iskola (1041 Budapest, Szigeti J. u. 1-3.)

- Szűcs Sándor Általános Iskola (1044 Budapest, Ugró Gy. u. 1-3.)

- Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (1042 Budapest, Munkásotthon u. 3.)

- Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola (1042 Budapest, Szt. István tér 21.)

D) KÖZÉPISKOLÁK

- Babits Mihály Gimnázium (1046 Budapest, Tóth Aladár u. 16-18)

- Bródy Imre Oktatási Központ, Általános Iskola és Gimnázium (1047 Budapest, Langlet Valdemár u. 3.-5)

- Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium (1046 Budapest, Bőrfestő u. 5-9)

- Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium (1041 Budapest, Erzsébet u. 69)

- Könyves Kálmán Gimnázium (1043 Budapest, Tanoda tér 1.)

E) A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye kezelésében lévő valamennyi intézmény és épület

F) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának valamennyi telephelye

G) A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Intézménye kezelésében lévő valamennyi épület

H) Az Ady Endre Művelődési Központ kezelésében lévő valamennyi épület

I) A Bp. IV. kerületi Szociális Foglalkoztató Intézmény kezelésében lévő valamennyi épület

K) A Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ kezelésében lévő valamennyi épület

L) Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház kezelésében lévő valamennyi épület

II.2.  Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen Szerződés keretszerződés jellegű. Erre tekintettel a jelen szerződés tárgyát képező feladatok - figyelemmel a II.3. pontban foglalt munkálatok sajátosságára - a szerződés teljesítése során változhatnak.

II.3. 	A Vállalkozó feladatai a Megrendelő utasításai alapján a következők:

  - előre tervezhető felújítási feladatok (továbbiakban: Rendes munkálatok)

Jelen pont szerinti feladatok egyrészt komplex jellegűek (pl. vizesblokk felújítás, foglalkoztatók, tantermek teljes felújítása, homlokzat felújítás, stb.), másrészt magukba foglalnak egynemű feladatokat is (pl. asztalos javítások, tetőjavítás, tisztasági festés, burkolatcsere, stb.)

A Rendes munkálatoknál a Megrendelő képviselője helyszíni bejáráson pontosítja a Vállalkozóval az elvégzendő feladatokat. A Vállalkozó az eseti munkák felmérése után és a beárazott költségvetés alapján előzetes kalkulációt köteles készíteni Megrendelő számára. A felújítási feladatok a kalkuláció Megrendelő általi elfogadása, illetve a kivitelezés kezdő és befejező időpontjának meghatározása után végezhetők.

A beárazott költségvetés alapján elkészített, és Megrendelő által elfogadott előzetes kalkuláció, mint a konkrét munkára vonatkozó költségvetés ezt követően átalányáras elszámolású, azaz a Vállalkozó többletmunkát nem érvényesíthet.

II.4.	A Szerződésben vállalt tevékenység SZJ-számai: 	45-25

III. A Szerződés teljesítésének határideje

III.1.  Az adott megrendelésekben meghatározott teljesítési határidő.

III.2.  Véghatáridő:	A szerződés aláírásától számított huszonnégy hónap

III.3.  Szerződő Felek rögzítik, hogy valamennyi határidő kötbérterhes.

IV. Vállalkozási Díj

IV.1. A szerződésben foglalt munkák vállalkozási díja a 2009. évi költségvetési időszakra prognosztizált, a IV.3 pontban rögzített egységárakkal összesen: 150 000 000- Ft + ÁFA , azaz egyszázötven millió forint + ÁFA.

A 2010. évi költségvetési időszakra prognosztizált, a IV.3 pontban rögzített egységárakkal összesen:150 000 000- Ft + ÁFA , azaz egyszázötven millió  forint + ÁFA.

A vállalkozási díj mindösszesen 300 000 000 - Ft + ÁFA, azaz háromszáz millió forint + ÁFA.(továbbiakban Vállalkozási díj). A vállalkozási díj keretösszeg, a munkák elszámolása az árajánlatban szereplő egységárak alkalmazásával, tételes elszámolással, illetve a megrendelt munkára elkészített költségvetés átalányáras elszámolással történik.

A vállalkozási díj mértéke + 30%-kal változhat.

IV.2.  Az ÁFA bevallása és a megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik.

IV.3.  Az egységárak a következők:

| Sorszám | Munkanem | Mennyiség | Anyag | Munkadíj | A + D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szennyvízcsatorna kamerás vizsgálata és szükséges feltárási munkák helyreállítással | 1db |  | 25000 | 25000 |
| 2 | Kisállvány készítése pallóterítéssel, magasított kisbakból 1 m2 | 1 m2 | 70 | 888 | 958 |
| 3 | Kéményfalazó állvány készítése ferde tetőn, pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 5 m2/db munkaszint felületig | 1 db | 1278 | 8412 | 9690 |
| 4 | Törmelékcsúszda beömlőnyílásokkal, szükség szerint alátámasztásokkal pallóból | 1 m | 835 | 2808 | 3643 |
| 5 | Homlokzati állvány készítése szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, kétpallós kivitelben 20,00 m magasságig | 1 m2 | 194 | 888 | 1082 |
| 6 | Feljáró készítése homlokzati állványhoz, pihenőkkel, korláttal, lábdeszkával, 40,00 m magasságig | 1 m | 1054 | 2136 | 3190 |
| 7 | Világító udvari és liftakna állvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, állványcsőből 25,00 m magasságig | 1 lm3 | 188 | 1000 | 1188 |
| 8 | Kéményfalazó homlokzati állvány, állványcsőből, padlástérből indítva, kétlábas-konzolos négypallós, szintenkénti pallóterítéssel, korlát és lábdeszkával 30,00 m magasságig | 1 m2 | 133 | 824 | 957 |
| 9 | Védőfüggöny műanyag hálóból | 1 m2 | 5 | 160 | 165 |
| 10 | Védőburkolat hevederekkel, lécvázzal, berendezési tárgyak megvédésére, műanyag fóliával Kertészeti fólia 0,10 mm | 1 m2 | 200 | 341 | 541 |
| 11 | Takarítás | 1 alk. | 1200 | 15000 | 16200 |
| 12 | Építési törmelék összegyűjtése, elszállítása | 1 m3 | 3600 | 4752 | 8352 |
| 13 | Humuszos termőréteg leszedése 20 cm vastagságig, szállítóeszközre, vagy karolási távolságra rakással, I-III. osztályú, gyökér nélküli talajban | 1 m2 |  | 576 | 576 |
| 14 | Fejtett föld mozgatása, maximum 10 %-os lejtőn talicskával, I-IV. talajosztály (felrakás külön tételben) föld, vagy pallóúton, 10 m-re | 1 m3 |  | 744 | 744 |
| 15 | Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel, Extra Sport fűmagkeverék 50-60 dkg/10 m2 | 10 m2 | 665 | 1412 | 2077 |
| 16 | Alapárok kiemelés szakaszos aláfalazásnál, száraz, földnedves, IV. fejtési talajosztályban | 1 m3 |  | 27960 | 27960 |
| 17 | Letaposott, szennyezett anyag, iletve földpadló feltöltés bontása, kihordása pincéből, depóniába (meglévő létesítmények padozata) száraz, földnedves | 1 m3 |  | 14736 | 14736 |
| 18 | Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 1 m3 |  | 2160 | 2160 |
| 19 | Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával sík felületen. Talajosztály: I-IV | 1 m2 |  | 138 | 138 |
| 20 | Döngölés kézi erővel, száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban | 1 m3 |  | 1872 | 1872 |
| 21 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95 % | 1 m3 |  | 261 | 261 |
| 22 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85 % | 1 m3 |  | 1539 | 1539 |
| 23 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre kézi erővel, talajosztály I-IV. | 1 m3 |  | 2184 | 2184 |
| 24 | Feltöltések alap-és lábazati falak közé és alagsori, vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból, nyers, homokos bányakavics NHK 0/125 Q-T Délegyháza | 1 m3 | 2395 | 5352 | 7747 |
| 25 | Talajjavító réteg készítése termőföoldből | 1 m3 | 3400 | 2400 | 5800 |
| 26 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. Talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig | 1 m |  | 3504 | 3504 |
| 27 | Szakaszos aláfalazása kisméretű, nagyszilárdságú téglából, dúcolt munkaárokban, falazó, meszes cementhabarcsaba falazva Hf50-cm, falazó, meszes cementhabarccsal | 1 m2 | 3454 | 7335 | 10789 |
| 28 | Betonaljzatok és betonayagú burkolatok bontása | 1 m2 |  | 3000 | 3000 |
| 29 | Lépcső készítése épületekhez, vasbetonból C 20/25-16/KK kavicsbeton keverék CEM 42,5 portlandcementtel, m=6,5 XC1 környezeti osztályú | 1 m3 | 25378 | 18746 | 44124 |
| 30 | Aljzatbeton kavicsbetonból 6 fm vastagság felett, a felület vassimitóval eldolgozva, cementszórással | 1 m2 | 2688 | 1884 | 4572 |
| 31 | Előregyártott fedkövek bontása kőből, vagy műkőből, kerítésen, mellvéden | 1 m2 |  | 1200 | 1200 |
| 32 | Földbe állított kerítés-és kapuoszlop bontása a szükséges vésésekkel, aföldbe állított 0,2 t/db tömegig | 1 db |  | 1900 | 1900 |
| 33 | Földbe állított kerítés-és kapuoszlop bontása a szükséges vésésekkel, betonba ágyazott 0,2 t/db tömegig | 1 db |  | 2304 | 2304 |
| 34 | Kerítésmezők bontása áttört kerítésmezőkből | 1 m2 |  | 1400 | 1400 |
| 35 | Előregyártott vasbeton kerítés-és kapuoszlop elhelyezése a szükséges földmunkával együtt, beton tömbbe állítva, betonozással 0,2 f/db tömegig Kerítésoszlop KL 26 260/40/20 cm C 8-32/KK kavicsbetonba | 1 db | 7168 | 2424 | 9592 |
| 36 | Válaszfalak bontása kis-és nagyméretű, vagy magasított téglából, erősítő pillérrel, vagy erősítő pillér nélkül | 1 m2 |  | 1264 | 1264 |
| 37 | Faláttörés 30 X 30 cm méretig, téglafalban, 25 db falvastagságig | 1 db |  | 1824 | 1824 |
| 38 | Faláttörés 40 cm falvastagsággal | 1 db |  | 7416 | 7416 |
| 39 | Horonyvésés villanyszerelési munkákhoz | 1 m |  | 180 | 180 |
| 40 | Horonyvésés gépészeti munkákhoz | 1 m |  | 180 | 180 |
| 41 | Falazat YTONG kézi falazóelemből, YTONG hőszigetelő falazóhabarcsba falazva (fugaastagság 5 mm), 600X200X300 mm-es elemekkel P2-0,5 Pfe jelű 600X20X300 mm méretű furatos elemekből | 1 m2 | 6210 | 1896 | 8106 |
| 42 | Falazat POROTHERM nútfedéres kézi falazóblokkból 30X25X23,8 cm méretű falazó, meszes cementhabarcsaba falazva POOTHERM 30 N+F nútfedeles kézi falazóblokk, 30x25x23,8 cm Hf30-cm falazó meszes cementhabarcs | 1 m2 | 4980 | 2736 | 7716 |
| 43 | Válaszfal POROTHERM nútfedéres válaszfallapokból, 10 cm vastagságban, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 10x50x23,8 cm Hf5-mc, falazó cementes mészhabarcs | 1 m2 | 1996 | 1320 | 3316 |
| 44 | Válaszfal építése YTONG nútfedéres válaszfalelemekből YTONG hőszigetelő falazóhabarcsba falazva (fugavastagság 5 mm) 600x200x100 mm-es elemekkel Pve-NF jelű 600-200-100 mm méretű elemekbőúl | 1 m2 | 2665 | 912 | 3577 |
| 45 | KNAUF W 111 gipszkarton válaszfal CW 50, 75, vagy 100 mm-es állványszerkezetre szerelt kétszer egy réteg KNAUF építőlemezből, ásványi szálas szigetelőanyaggal, 75, 100, vagy 125 mm-es falvastagsággal CWS 50 mm-es állványszerkezet, GKF-I 12,5 mm-es építőlemez, 40 kg/m3 téfogatsúlyú kőzetgyapot szigetelő anyag TH=0,65 óra | 1 m2 | 4346 | 3168 | 7514 |
| 46 | Kéményfeljavítás, 10 téglasorig lebontás és újrafalazás, 1-2 lyukú kéménynél. Kisméretű tömör tégla 25x12x6,5 cm nsz. Hf30-cm, falazó meszes cementhabarcs | 1db | 6244 | 12646 | 18890 |
| 47 | Kémén yfeljavítás, 10 téglasorig lebontás és újrafalazás 3-5 lyukú kéménynél. Kisméretű tömör tégla 25x12x6,5 cm nsz Hf30-cm, falazó meszes cementhabarcs | 1 db | 7495 | 12646 | 20141 |
| 48 | Kéményfeljavítás, 10 téglasorig lebontás és újrafalazás, 5-nél több lyukú kéménynél. Kisméretű tömör tégla 25x12x6,5 cm nsz. Hf30-cm, falazó meszes cementhabarcs | 1 db | 14989 | 32712 | 47701 |
| 49 | Acél tetőszerkezet rácsos szaruzattal, 20,01-30,00 kg/m2 tömeg között | 1 m2 |  | 3857 | 3857 |
| 50 | Egyéb épület acélszerkezetek, szendvicspanel fogadószerkezet kialakítása, szerelése, profilelemekből | 1 t |  | 96000 | 96000 |
| 51 | Tervezési díj engedélyes és csomóponti tervek, ügyintézéssel, illetékek nélkül | 1 m2 |  | 2000000 | 2000000 |
| 52 | Mérnöknapi díj | 1 nap |  | 25000 | 25000 |
| 53 | Három megállós lift telepítése, tervezéssel, átadással, elektromos szereléssel | 0 m2 | 2500000 | 1500000 | 4000000 |
| 54 | Fa tetőszerkezet bontása 0,036-0,070 m3/m2 famennyiség között | 1 m2 |  | 1128 | 1128 |
| 55 | Fa tetőszerkezet bontása, tetőlécezés bármely fedés alatt | 1 m2 |  | 264 | 264 |
| 56 | Fa tetőszerkezet bontása, deszkázás | 1 m2 |  | 504 | 504 |
| 57 | Fa födémek bontása, homlokdeszka | 1 m |  | 240 | 240 |
| 58 | Fa födémek bontása, szelemenek hullámpala fedésnél | 1 m |  | 144 | 144 |
| 59 | Fa födémek bontása, borított gerendafödém alsó-felső deszkázással | 1 m2 |  | 912 | 912 |
| 60 | Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrésszelt) fából 0,026-0,030 m3/m2 bedolgozott famennyiség között. Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6,5 m I.o. | 1 m2 | 1593 | 2520 | 4113 |
| 61 | Belső oldali párafékező fólia terítése, 15 cm-es átfedéssel ISOVER FLAMMEX BELSŐ OLDALI PÁRAFÉKEZŐ FÓLIA (Sd=63 m) | 1 m2 | 1400 | 192 | 1592 |
| 62 | Páraáteresztő alátétfólia terítése, 15 cm-es átfedéssel TÍVEK Pro különösen szilárd, csúszásmentes, vízhatlan páraáteresztő alátét fólia | 1 m2 | 974 | 192 | 1166 |
| 63 | Tetőlécezés betoncserép alá 5/4-es lécből, tetőléc 2-6,5 m hosszú 30/32x48/50 mm | 1 m2 | 369 | 336 | 705 |
| 64 | Deszkázás ereszkedszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval | 1 m2 | 2519 | 1296 | 3815 |
| 65 | Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva 30 cm szélességig | 1 m | 467 | 1512 | 1979 |
| 66 | Deszkázás oromdeszka egymásra szegezve, 20+12 cm szélességig | 1 m | 410 | 936 | 1346 |
| 67 | Kéményseprő járda, szögvaskeretbe, 24 mm-es deszka felhasználással | 1 m | 1305 | 690 | 1995 |
| 68 | Padlásjárda zárlécvázzal, 50 cm szélességig | 1 m2 | 900 | 690 | 1590 |
| 69 | Fafödémek, borított gerendaödém 24 mm-es alsó, felső deszkázással, faragott (fűrészelt) fából. Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6,5 m I.o. | 1 m2 | 4337 | 2376 | 6713 |
| 70 | Egyeneskarú falépcső, padló fapofákkal, egy, vagy több karral, bélésdeszkával | 1 m2 | 4341 | 18552 | 22893 |
| 71 | Lángmentesítés mázolási technológiával felhordott anyaggal, egyszeri bevonat | 1 m2 | 28 | 408 | 436 |
| 72 | Szelemen, szarufa, lécezés cseréje: szelemenek, székoszlopok, váltó-és fiókgerendák, Lucfenyő fűrészelt gerenda 100x150 mm-es | 1 fam3 | 64822 | 51672 | 116494 |
| 73 | Fafödém csapos gerendafödém felfüggesztése, faragott gerendára. Fűrészelt gerenda 150-200-300x300 mm 3-6,5 m I. o. | 1 m3 | 55680 | 80712 | 136392 |
| 74 | Vakolat leverése, oldalfalról, vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcs | 1 m2 |  | 480 | 480 |
| 75 | Oldalfalvakolás felületképző (simító) meszes cementhabarccsal, tégla-, kő-, vagy betonfelületen, 1,5 cm vtg-ban Hs60-m, felületképző (simító), meszes cementhabarcs | 1 m2 | 379 | 2496 | 2875 |
| 76 | Sima vakolat készítése oldalfalon. Baumit alapvakolattal, kézi felhordással, 1 cm vastagságban, zsákos kiszerelésű anyagból téglafelületen | 1 m2 | 501 | 1152 | 1653 |
| 77 | Oldalfal vakolás YTONG beltéri mész-cement vakolóhabarccsal, YTONG pórusbeton felületen, 8 mm vastagságban, YTONG beltéri vakolóhabarcs, fehér | 1 m2 | 437 | 1056 | 1493 |
| 78 | RIGIPS kézi gipszes vakolat készítése, RIMANO 6-30 anyagában glettelhető zsákos kiszerelésű anyagból, sima beton elületen, 1 dm vastagságban RIGIPS RIMANO 6-30 gipszes vakolat | 1 m2 | 450 | 300 | 750 |
| 79 | Mennyezetvakolat készítése sima kivitelben, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, előregyártott kiselemes, vagy ltéglabetétes födémen Hvb8-mc, belső vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-c felületképző (simító) cementhabarccsal | 1 m2 | 297 | 2400 | 2697 |
| 80 | Mennyezetvakolat készítése | 1 m2 | 297 | 2328 | 2625 |
| 81 | Mennyezetvakolat készítése sima kivitelben, felületképző (simító) meszes cementhabarccsal, előregyártott kiselemes, vagy téglabetétes födémen Hs60-cm felületképző (simÍtó) meszes cementhabarcs | 1 m2 | 297 | 2736 | 3033 |
| 82 | Víztaszító vakolat készítése | 1 m2 | 3216 | 1464 | 4680 |
| 83 | Falhorony vakolás villanyszerelési és gépészeti munkákhoz | 1 m | 79 | 576 | 655 |
| 84 | Padlóburkolat bontása | 1 m2 |  | 1056 | 1056 |
| 85 | Lapburkolatok bontása csempebontás | 1 m2 |  | 1728 | 1728 |
| 86 | Fa-, hézagmentes műanyag-és szőnyegburkolatok bontása | 1 m2 |  | 1008 | 1008 |
| 87 | Fa-, hézagmentes műanyag-és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétenként | 1 m2 |  | 192 | 192 |
| 88 | Egyéb bontások, ragasztott padlóburkolat aljzatának portalanítása, a maradék ragasztószer oldószeres eltávolítása, maratása, felkaparása | 1 m2 | 39 | 816 | 855 |
| 89 | Padlóburkolat készítése 30x30 cm-es | 1 m2 | 2719 | 3750 | 6469 |
| 90 | Fal-, pillér-és oszlopburkolat csempealapból | 1 m2 | 2881 | 4128 | 7009 |
| 91 | Lábazatburkolat | 1 m | 310 | 864 | 1174 |
| 92 | Parkettafektetés kiegyenlített aljzatra, laminált parkettából | 1 m2 | 2800 | 1224 | 4024 |
| 93 | Aljzat finom simítása padlón | 1m2 | 670 | 960 | 1630 |
| 94 | Falszegélyezés keményfából, szegezve. Tölgy szegélyléc (székléc) 27x15 mm I. o. | 1 m | 477 | 220 | 697 |
| 95 | FORBO Marmoleum linóleum burkolat meglévő aljzatra: normál méretű felületen 2 m széles tekercsből ragasztva 3,2-4,0 mm vastag FORBO MARMOLEUM FRESCO linóleum burkolat tekercsben 3,2 mm vt. | 1 m2 | 3354 | 2208 | 5562 |
| 96 | Lécváz gyalult kivitelben facsomagokra helyezve, lemezburkolat rögzítésére | 1 m2 | 439 | 1800 | 2239 |
| 97 | Kiegészítő profil elhelyezése padlóburkolatok külső éleinek védelmére, szintbeli burkolatváltások esetén, alumíniumból, eloxált alumíniumból, nemesacélból, vagy rézből, 30-40 mm magassági mérettel Schlüter Schiene E80 profil,l réz, H=8 mm, 3,0 m-es szál | 1 m | 3264 | 288 | 3552 |
| 98 | Kiegészítő dilatációs profil elhelyezése tartós szegély-és sarokfúgák kialakításához, fal-és padlócsatlakozások, illetve falak belső sarkainak kialakítása számára, fokozott higéniai és tisztíthatósági elvárások teljesítése mellett, kombinált kemény és lágy műanyagból, nemesacélból, több méret, formai kialakítással, színválasztékkal, Schlüter Dilex EÁHKS U10/07 G profil, nemesacél, H=10,7 mm 2,5 m-es szál, szürke | 1 m | 8541 | 192 | 8733 |
| 99 | Élzáró profil elhelyezése fal-és padlóburkolatok külső sarkainak védelmére, szegletes és lekerekített kialakítással, záróprofil nélkül, műanyagból, festett aluminiumból, nemesacélból, rézből, 6-15 mm magassági mérettel, 3 m-es szálból MUREXIN szeglete4s kialakítású élzárósin, nemesacél MG 6,6 mm, hossz: 3 m, EAN: 9002428 + 043851 | 1 m | 2507 | 312 | 2819 |
| 100 | Lépcsőprofil elhelyezése, lépcsőfellépők biztonságos csúszásmentes kialakításához, aluminiumból készült profillal, gumi csúszásgátló betéttel, MUREXIN lépcsőprofil, MS 15 15 mm, szürke, hossz: 3 m, EAN 9002428 + 047231 | 1 m | 2405 | 840 | 3245 |
| 101 | Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, hajópadló párnafával, 2 m2-ig, 22 mm vastag | 1 m2 | 3137 | 3720 | 6857 |
| 102 | Műkő felület javítása, sérült felület fecskefarkos kivésése és műkőbetonnal pótlása 3 dm vastagságban, bármilyen felületi megdolgozással, 5 tag felett, 401-900 cm2 felület között. Műkőkeverék színezett, durva, vagy-és kopásálló | 1 db | 131 | 6456 | 6587 |
| 103 | Műkő lépcső stokkolása | 0 db | 116 | 6456 | 6572 |
| 104 | Kőburkolatok javítása, egyszerű, szobrászdíszes betét készítése, puha mészkőből 20x20x20-30x30x30 cm méret között | 1 db |  | 25344 | 25344 |
| 105 | Kőburkolatok javítása, egyszerű szobrászdíszes betét készítése, kemény mészkőből 20x20x20-30x30x30 cm méret között | 1 db |  | 30816 | 30816 |
| 106 | Kőburkaolatok javítása, függőleges kőfelület átfaragása (felfrissítése) 5 mm mélységig, goromba csiszolással, kemény mészkő | 1 m2 |  | 16104 | 16104 |
| 107 | Kőburkolatok javítása, függőleges kőfelület átfaragása (felfrissítése) 5 mm mélységig, goromga csiszolással, műkő | 1 m2 |  | 15168 | 15168 |
| 108 | Hőszigetelt, fokozott légzárású fa ablak elhelyezése (szerelvényezv e, finom beállítással), eőre kihagyott falnyílásba, tömítéssel, 4,00 m kerület felett DUFA PLUSZ kétszárnyú középnyíló-bukónyíló ablak, szögletes, hossztoldás nélküli, 120x120 cm | 1 db | 59360 | 4032 | 63392 |
| 109 | Hőszigetelt, fokozott légzárású fa ablak elhelyezése (szerelvényezv e, finom beállítással), eőre kihagyott falnyílásba, tömítéssel, 4,00 m kerület felett DUFA PLUSZ kétszárnyú középnyíló-bukónyíló ablak, szögletes, hossztoldás nélküli, 115x135 cm | 1 db | 59360 | 11575 | 70935 |
| 110 | Hőszigetelt, fokozott légzárású fa ablak elhelyezése (szerelvényezve, finom beállítással), előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel, 4,00 m kerület felett, DUFA PLUSZ kétszárnyú középnyíló-bukónyíló ablak, szögletes, hossztoldás nélküli, 110x140 cm | 1 db | 78758 | 11480 | 90238 |
| 111 | Fa nyílászáró szerkezetek bontása Ajtó | 1 db |  | 2772 | 2772 |
| 112 | Belső válaszfalajtó elhelyezése, szerelvényezése, 90x210 cm | 1 db | 13898 | 9856 | 23754 |
| 113 | Hőszigetelt, fokozott légzárású fa bejárati ajtó elhelyezése (szerelvényezve, finom beállítással), előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, 6,01-10,00 m kerület között DUFA egyszárnyú nyíló bejárati ajtó, lazúros, 100x210 cm | 1 db | 95000 | 18179 | 113179 |
| 114 | Bejárati ajtó elhelyezése (üveges műanyag) | 1 db | 67000 | 11500 | 78500 |
| 115 | Hőszigetelt, fokozott légzárású műanyag bejárati ajtó elhelyezése (szerelvényezve, finom beállítással), előre kihagyott falnyílásba, tuólagos elhelyezéssel, tömítéssel, 6,00 m kerületig 140x210 cm | 1 db | 94000 | 18650 | 112650 |
| 116 | Hőszigetelt üvegezésű, fokozott légzárású fa ablak elhelyezése, (szerelvényezve, finom beállítással), meglévő szakipari falba DUFA kétszárnyú ablak, nyíló, 100x140 cm a csatlakozó munkákkal együtt | 1 db | 59360 | 260000 | 319360 |
| 117 | Hőszigetelt, fokozott légzárású fa ablak elhelyezése (szerelvényezve, finom beállítással), előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel, 4,00 m kerületig, DUFA PLUSZ egyszárnyú bukó ablak, szögletes, lazúros, hossztoldás nélküli, 120x60 cm, távnyitóval | 1 db | 39580 | 13000 | 52580 |
| 118 | Hőszigetelt, fokozott légzársú fa ablak elhelyezése (szerelvényezve, finom beállítással), előre kihagyott falnyaílásba, tömítéssel, 4,00 m kerület felett DUFA PLUSZ kétszárnyú középnyíló-nyíló ablak, szögletes, hossztoldás nélküli, 165x195 cm | 1 db | 118500 | 21154 | 139654 |
| 119 | Hőszigetelt, fokozott légzárású műanyag ablak, elhelyezése (szerelvényezve, finom beállítással), előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel, 4,00 m kerület felett, egyszárnyú, felül bukó-n yíló (üvek: k=1,3 W/m2K), 115x165 cm | 1 db | 74745 | 8695 | 83440 |
| 120 | Hőszigetelt, fokozott légzárású műanyag ablak elhelyezése (szerelvényezve, finom beállítással), előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel, 4,00 m kerület felett, egyszárnyú, alul bukó (üveg: k=1,3 W/m2K), 115x165 cm | 1 db | 69750 | 7840 | 77590 |
| 121 | Fa lambéria elhelyezése, szerelése, lécvázra, egyenes Fenyő lambéria 1,00 m-ig | 1 m2 | 3967 | 4512 | 8479 |
| 122 | Nyílászárók átvizsgálása | 1 db |  | 3240 | 3240 |
| 123 | Meglévő mindenfél nyílászáró szerkezetek kisebb javítása, faanyag pótlás nélkül 1,21-2,00 m2 között | 1 db |  | 3504 | 3504 |
| 124 | Beépített szekrény cseréje | 1 db | 120000 | 12000 | 132000 |
| 125 | DIRICKX AXIAL tekercses kerítések esetén, kerítés köz-és sarokoszlop elhelyezése, (az alaptestek kiemelése, betonozása, vagy a beton alaphat készítése küplön tételben kiírva) DIRICKX FAPEX függőleges oszlop, magasság: 2,30 m | 1 db | 3900 | 648 | 4548 |
| 126 | DIRICKX AXIAL tekercses kerítések esetén, kerítés köz-és sarokoszlop elhelyezése, (az alaptestek kiemelése, betonozása, vagy a beton alaphat készítése küplön tételben kiírva) DIRICKX FAPEX támaszoszlop, magasság: 2,365 m | 1 db | 4254 | 744 | 4998 |
| 127 | Tekercses, ponthegesztett kerítések rögzítése, előre elhelyezett oszlopokra (rögzítő kapcsok külön tételben kiírva), 1,50 m kerítésmagasságig DIRICKX BASTILLE-300 tekercses kerítés, zöld színű, magasság: 1,50 m | 1 m | 2584 | 1296 | 3880 |
| 128 | Feszítőhuzal elhelyezése szőtt, vagy drótfonatos kerítéseknél, a kerítés magasságát 50 cm-ként megosztva, DIRICKX feszítőhuzal, horganyzott C, 2,7 mm, hossza: 50 m | 1 m | 41 | 216 | 257 |
| 129 | Merevítők elhelyezése, feszítőhuzallal merevített kerítéseknél DIRICKX merevítő N4, horganyzott | 1 db | 515 | 72 | 587 |
| 130 | Felület előkészítése, részmunkák belső festéseknél, többrétegű enyves festék lekaparása, és lemosása, bármilyen padozatú helyiségben | 100 m2 |  | 17304 | 17304 |
| 131 | Felület előkészítése, részmunkák belső festéseknél, felület glettelése, műanyag kötőanyagú készítményekkel (simítóanyaggal), teljes sima vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, kétszeri glettelés | 1 m2 | 570 | 768 | 1338 |
| 132 | Beeresztő vizes diszperziós mélyalapozó felhordása belső felületre, egy rétegben | 1 m2 | 142 | 384 | 526 |
| 133 | Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái, régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), cső és regisztercső felületről | 1 m | 6 | 216 | 222 |
| 134 | Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái, régi olajmázolás eltávolítása leégetéssel, lemaratással, vagy festékeltávolító pasztával | 1 m2 | 1092 | 1080 | 2172 |
| 135 | Felület előkészítés és részmunkák fafelületen, fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, tagolt felületen, oldószeres alapozóval | 1 m2 | 404 | 336 | 740 |
| 136 | Felület előkészítés részmunkák fafelületen, simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további egyszerű felületen, 2 rtg-ben | 1 m2 | 911 | 1104 | 2015 |
| 137 | Műanyag-diszperziós festés új, vagy régi lekapart, lemosott felületen, vakolaton, két rétegben, fehér, vagy színes festékkel | 1 m2 | 232 | 432 | 664 |
| 138 | Felület előkészítés, cső-és regisztercső felületén 80 NÁ-ig | 1 m | 41 | 168 | 209 |
| 139 | Korróziógátló alapozás, cső és regisztercső felületen 80 NÁ-ig | 1 m | 86 | 192 | 278 |
| 140 | Zománclakkozás, cső és regisztercső felületen 80 NÁ-ig | 1 m | 81 | 168 | 249 |
| 141 | Alapmázolás belső tagolt fafelületen | 1 m2 | 274 | 336 | 610 |
| 142 | Zománclakkozás két rétegben, tagolt fafelületen | 1 m2 | 831 | 1200 | 2031 |
| 143 | Ragasztott tetőfedés bontása | 1 m2 |  | 480 | 480 |
| 144 | Gyöngykavics réteg lekaparása, majd vízzel való lemosása | 1 m2 |  | 348 | 348 |
| 145 | Talajnedvesség, víznyomás, csapadék és üzemi vízszigetelés bontása 3 vay több rétegig | 1 m2 |  | 408 | 408 |
| 146 | Hőszigetelés bontása, bárm3ly felületen, 10 cm vastagságig | 1 m2 |  | 1152 | 1152 |
| 147 | Mechanikus rögzítések, dübelek bontása | 1 db |  | 120 | 120 |
| 148 | Talajnedvesség elleni KENT bitumenes szigetelés, két rétegben felhordva, vízszintes és függőleges felületen, Ceresit Bitula Szigetelő Extra | 1 m2 | 2098 | 240 | 2338 |
| 149 | Talajnedvesség elleni szigetelés, oxidált bitumenes hegeszthető lemezzel, két rétegben, vízszintes felületen ISO-LINE FIX 4 mm üvegszövet hordozórétegű lemez | 1 m2 | 2047 | 1008 | 3055 |
| 150 | Talajnedvesség elleni kent szigetelés oldószermentes bitumen-emulzióval, két rétegben, függőleges felületen MAPEI PLASTIMUL vízszigetelő és ragasztó bitumen-emulzió | 1 m2 | 2075 | 240 | 2315 |
| 151 | Talajnedvesség elleni kent szigetelés oldószermentes bitumen-emulzióal, két rétegben, nem járható vízszintes felületen MAPEI PLASTIMUL vízszigetelő és ragasztó bitumen-emulzió | 1 m2 | 2328 | 360 | 2688 |
| 152 | Talajnedvesség elleni kent szigetelés oldószermentes bitumen-emulzióval, két rétegben, járható vízszintes felületen MAPEI PLASTIMUL vízszigetelő és ragasztó bitumen-emulzió | 1 m2 | 2345 | 456 | 2801 |
| 153 | Víznyomás elleni szhigetelés, egy rétegben, PIB szigetelő lemezzel, bármely nagyságú, vízszintes felületen, alatta-felette 1-1 réteg bitumenes csupaszlemez, ragasztva, mázolva RHEPANOL f. szigetelő lemez 2 mm DUNABIT P 333-Cs bitumenes csupaszlemez | 1 m2 | 7633 | 1824 | 9457 |
| 154 | Sarokerősítés víznyomás elleni szigetelésnél, poliizóbutilén (PIB) lemezből RHEPANOL f szigetelő lemez 2 mm külső sarok, 90 fokos öntapadó, fekete | 1 db | 1503 | 432 | 1935 |
| 155 | Talajvíznyomás elleni szigetelés oxidált bitumenes hegeszthető lemezzel, három rétegben, vízszintes felületen, VILLOX O-G 4 T/K üvegszövet hordozórétegű lemez | 1 m2 | 2899 | 1776 | 4675 |
| 156 | Talajvíznyomás elleni szigetelés oxidált bitumenes hegeszthető lemezzel, három rétegben, függőleges felületen VILLOX O-G 4 T/K üvegszövet hordozórétegű lemez | 1 m2 | 2899 | 2208 | 5107 |
| 157 | Szigetelés védelmére PE fólia terítése, egy rétegben POLIETIOLÉN fólia 1,25 mm vtg | 1 m2 | 427 | 120 | 547 |
| 158 | Talajvíz szigetelésnél peremes átmenő cső körüli szigetelésáttörés kialakítása RHEPANOL f szigetelőlemez 2,0 mm vtg | 1 db | 2815 | 6960 | 9775 |
| 159 | Repedésállóság növelése műanyagszövet beágyazásával, kent szigeteléseknél KERTSCHER 4241 Blau-Vlies építési file | 1 m2 | 525 | 192 | 717 |
| 160 | Munkahézagok vízzáró szigetelése akrilpolimer bázisú duzzadó szalaggal MAPEI IDROSTOP vízzáróduzzadó szalag, max. 5 atm. Nyomásig, 20x10 mm keresztmetszetű | 1 m | 2891 | 72 | 2963 |
| 161 | Üzemi víz elleni szigetelés, kent szigetelőanyaggal, két rétegben MAPEI MAPELASTIC kétkomponensű kent vízszigetelő anyag | 1 m2 | 2621 | 360 | 2981 |
| 162 | Hajlaterősítő szalag és szigetelő (vagy erősítő) gallér beépítése kent szigetelésbe bel-és kültérben padló és falcsatlakozások (negatív sarokba) dilatációs hézagok, födém-faláttöréseknél MAPEI MAPEBAND poliészter erősítésű gumirozott textília 50x12,5 cm | 1 m | 976 | 72 | 1048 |
| 163 | Együttes hő és vízszigetelés ELASTOPOR H 206/10 helyszínen szórt szigetelőhabbal, négy rétegben, 6 cm összvastagságban, UV védelemmel | 1 m2 | 5014 | 1138 | 6152 |
| 164 | Hő-és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, rögzítés nélkül, külön tételben kiírva, födémen, padlóburkolat alatti felületen AUSTROTHERM XPS-G 30 600x1250x100 mm lemez | 1 m2 | 2857 | 330 | 3187 |
| 165 | Hő-és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, rögzítés nélkül, külön tételben kiírva, födémen, padlóburkolat alatti felületen AUSTROTHERM normál hőszigetelő lemez AT-N 5 100 mm | 1 m2 | 2716 | 330 | 3046 |
| 166 | Hő-és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, rögzítés nélkül, külön tételben kiírva, födémen, padlóburkolat alatti felületen ROOFMATE SL-A extrudált polisztirol hőszigetelés1250x600x140 mm, lambda=0,038 W/mK, lépcsős élképzéssel, 0,30 N/mm2 nyomószilárdság | 1 m2 | 4110 | 330 | 4440 |
| 167 | Hő-és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, rögzítés nélkül (rögzítés külön tételben kiírva), födémen, padlóburkolat alatti elületen HERATEKTA háromrétegű szigetelőlap 35 mm vastag | 1 m2 | 1397 | 576 | 1973 |
| 168 | Hő-és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, rögzítés nélkül (rögzítés külön tételben kiírva) födémen, padlóburkolat alatti felületen HERATEKTA háromrétegű szigetelőlap 100 mm vastag | 1 m2 | 2888 | 576 | 3464 |
| 169 | Hő-és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, rögzítés nélkül, rögzítés külön tételben kiírva) mennyezeten STYROFOAM IB-A extrudált polisztirol hőszigetelés 125x600x100 nm, lambda=0,036 W/mK, egyenes elképzéssel, 0,25 N/mm2 nyomószilárdság | 1 m2 | 2912 | 648 | 3560 |
| 170 | Szilárd lemez hő-és hangszigetelés rögzítése, födémen, padlóburkolat alatti elületen, bitumenbe ragasztva | 1 m2 | 717 | 480 | 1197 |
| 171 | Hő és hangszigetelő anyagok rögzítése, födémen, padlóburkolat alatti felületen, öntapadó szalaggal | 1 m2 | 420 | 144 | 564 |
| 172 | Hő és hangszigetelő anyagok rögzítése függőleges, vagy ferde sík felületen, szegzéssel | 1 m2 | 40 | 480 | 520 |
| 173 | Hő és hangszigetelő anyagok rögzítése, függőleges, vagy ferde sík felületen, burkolat alatti lécvázhoz | 1 m2 | 60 | 528 | 588 |
| 174 | Hő-és hangszigetelő anyagok rögzítése mennyezeten, szegezéssel | 1 m2 | 60 | 624 | 684 |
| 175 | Hő-és hangszigetelő anyagok rögzítése mennyezeten, burkolat alatti lécvázhoz | 1 m2 | 80 | 672 | 752 |
| 176 | Könnyűbeton hőszigetelés 4 dm vastagság felett PB 400 jelű 0,06 t/m3 sűsűrégű perlitből | 1 m3 | 22815 | 25536 | 48351 |
| 177 | Alufólia kasírozású üveggyapot, vagy kőzetgyapot csőhéj szigetelés, horg. Acélhuzal felerősítéssel, az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, burkolat nélkül (külön tételben) 89 mm belső átmérőig Rodkwool alufólia kasírozású kőzetgyapot csőhéj öntapadó zárócsíkkal, falvastagság 20 mm, belső átmérő 18 mm | 1 m | 667 | 720 | 1387 |
| 178 | Alufólia kasírozású üveggyapot, vagy kőzetgyapot csőhéj szigetelés, horg. Acélhuzal felerősítéssel, az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, burkolat nélkül (külön tételben) 89 mm belső átmérőig Rodkwool alufólia kasírozású kőzetgyapot csőhéj öntapadó zárócsíkkal, falvastagság 20 mm, belső átmérő 21 mm | 1 m | 713 | 720 | 1433 |
| 179 | Alufólia kasírozású üveggyapot vagy kőzetgyapot csőhéj szigetelés, horg. Acélhuzal felerősítéssel, az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, burkolat nélkül (külön tételben) 89 mm belső átmérőig Rockwool alufólia kasírozású kőzetgyapot, csőhéj öntapadó zárócsíkkal, falvastagság 20 mm, belső átmérő 27 mm | 1 m | 733 | 720 | 1453 |
| 180 | Alufólia kasírozású üveggyapot vagy kőzetgyapot csőhéj szigetelés, horg. Acélhuzal felerősítéssel, az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, burkolat nélkül (külön tételben) 89 mm belső átmérőig Rockwool alufólia kasírozású kőzetgyapot, csőhéj öntapadó zárócsíkkal, falvastagság 20 mm, belső átmérő 33 mm | 1 m | 844 | 720 | 1564 |
| 181 | Alufólia kasírozású üveggyapot vagy kőzetgyapot csőhéj szigetelés, horg. Acélhuzal felerősítéssel, az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, burkolat nélkül (külön tételben) 89 mm belső átmérőig Rockwool alufólia kasírozású kőzetgyapot, csőhéj öntapadó zárócsíkkal, falvastagság 20 mm, belső átmérő 38 mm | 1 m | 896 | 720 | 1616 |
| 182 | Alufólia kasírozású üveggyapot vagy kőzetgyapot csőhéj szigetelés, horg. Acélhuzal felerősítéssel, az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, burkolat nélkül (külön tételben) 89 mm belső átmérőig Rockwool alufólia kasírozású kőzetgyapot, csőhéj öntapadó zárócsíkkal, falvastagság 20 mm, belső átmérő 42 mm | 1 m | 928 | 720 | 1648 |
| 183 | Padlófűtés rendszerlemez elhelyezése aljzatra ARMSTRONG tubolit TD-AL lap, hővisszaverő aluminium kasírozással, falvastagság? 20 mm, R: TD-AL 20 | 1 m2 | 4644 | 456 | 5100 |
| 184 | Nagy teltsűrűségű polietilén, vakolathordó hálóval ellátott, dombornyomott beltéri kiszellőztető lemez, szellőztető profil nélkül, csempeterhelés esetén DELTA PT nagy testsűrűségű polietilén vakolathálóval ellátott, dombornyomott beltéri kiszellőztető lemez | 1 m2 | 3431 | 2880 | 6311 |
| 185 | Meglévő hagyományos tetőszigetelések javítása a sérült részek feltárása után, 3 mm vastagságban, C-12 jelű plasztikus bitumentapasz kikenéssel, impregnál üvegháló elhelyezése, 15 cm-es átfedése, 0,51-2,00 m2 között terjedő foltokban | 1 db | 741 | 8904 | 9645 |
| 186 | Meglévő hagyományos tetőszigetelések javítása a sérült részek feltárása után, 3 mm vastagságban, C-12 jelű plasztikus bitumentapasz kikenéssel, impregnál üvegháló elhelyezése, 15 cm-es átfedése, 0,50 m2 között terjedő foltokban KERTSCHER 414 Bitumen-Kaltkleber KKM bitumen hidergagasztó | 1 m2 | 1651 | 1248 | 2899 |
| 187 | Előregyártott csőelemekből készített csatorna törmelékre bontása, azbesztcement lefolyócsövekből 30 cm átmérőig | 1 m |  | 1440 | 1440 |
| 188 | Előregyártott csőelemekből készített csatorna törmelékre bontása, azbesztcement lefolyócsövekből 30 cm átmérő fölött | 1 m |  | 3360 | 3360 |
| 189 | Előregyártott monolit csatornák és aknák törmelékre bontása, vasbetonból | 1 m3 |  | 46182 | 46182 |
| 190 | Tokos betoncső beépítése, 1,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, cementhabarcs tömítéssel, belső csőátmérő: 20 cm Tokos betoncső: C-350 TO 20/100 cm | 1 m | 1670 | 936 | 2606 |
| 191 | Tokos betoncső beépítése, 1,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, cementhabarcs tömítéssel, belső csőátmérő: 40 cm Tokos betoncső: C-350 TO 40/100 cm | 1 m | 2393 | 2376 | 4769 |
| 192 | Tokos betoncső beépítése, 1,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, cementhabarcs tömítéssel, belső csőátmérő: 50 cm Tokos betoncső: C-350 TO 50/100 cm | 1 m | 972 | 3192 | 4164 |
| 193 | Tokos betoncső csatlakozó közdarab, gumigyűrűs tömítéssel, 60 cm-es előregyártott elemekből, belső csőátmérő: 30-40 cm Leier TO TA 40/60 L/G/CS tokos cső csatlakozó közdarab, gumigyűrűvel, VI-TI-A1, CEM 2/A-V 32,5 S | 1 db | 4388 | 2187 | 6575 |
| 194 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, 1,00 m hosszú csövekből, gumigyűrűs tömítéssel, csőidomok nélkül, küolső csőátmérő: 110 mm PANNONPIPE, KGEM 110/1M PVC csatornacső, D=110 mm | 1 m | 988 | 1176 | 2164 |
| 195 | Akna, vagy akna jellegűműtárgy építése, monolit vasbetonból, vagy betonból, akna-vagy műtárgybeton készítése C20/25-16/KK kavicsbeton keverék CEM 32,5 | 1 m3 | 28203 | 12792 | 40995 |
| 196 | Öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, 75-130 mm magas LEIER AF ÖV 600 250 KN öntöttvas víznyelő fedlap | 1 db | 33245 | 4613 | 37858 |
| 197 | Vízzárósági vizsgálat, csatorna belmérete: 30 cm-ig | 1 m | 46 | 480 | 526 |
| 198 | Vízzárósági vizsgálat, csatorna belmérete: 80 cm-nél nagyobb | 1 m | 518 | 2280 | 2798 |
| 199 | ACO polimerbeton vízelvezető rendszer (folyóka) elhelyezése gyorsrögzítésel (Selflock), ill. csavaros rögzítéssel, öntöttvas, vagy horg. Acél fedráccsal, földmunkák és ágyazatkészítés nélkük, 0,5 m ACO SELF Selflock (gyorsrögzítős) folyóka öntöttvas fedráccsal, 0,5 m, Rend. szám: 36883 | 01 m | 11318 | 2160 | 13478 |
| 200 | Útpadka folyóka elemek elhelyezéseelőregyártott vasbetonból, földmunka nélkül, 40 cm szélességben CSOMIÉP Beton Melior útpadka folyóka elem 40/100 íves | 1 m | 5710 | 1710 | 7420 |
| 201 | Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M-20 jelű, 10-20 cm vastagságban szemcsés anyag df. 16 mm | 1 m3 | 1011 | 6616 | 7627 |
| 202 | Helyszínen (tükörben) kevert stabilizált alapréteg készítése, CKh jelű cementtel stabilizált homokos kavics, CEM I 42,5 cement, Gy-R40 bitumenemulzió | 1 m3 | 4416 | 5680 | 10096 |
| 203 | Szórt alap készítése, egy rétegben 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőbőll, vagy kohósalakkőből, zúzottkő NZ 55/100, Uzsa | 1 m3 | 6447 | 7758 | 14205 |
| 204 | Védő és elválasztó réteg készítés REHAU RAUMAT geotextilia PP-ből, fehér, 1200 g/m2, | 1 m2 | 1739 | 120 | 1859 |
| 205 | Szegélyek bontása bármely anyagból: kiemelt, vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával | 1 m |  | 861 | 861 |
| 206 | Kiskő, keramit és téglaburkolat bontáa, homokoskavics ágyazattal | 1 m2 |  | 1315 | 1315 |
| 207 | Kiskő, keramit és téglaburkolat bontáa, betonágyazattal | 1 m2 |  | 1711 | 1711 |
| 208 | Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, nagykőből, C 12/15-32/FN betonkeverék CEM 32,5 portlandcementtel, m=6,1 X0 környezeti osztályú | 1 m | 2519 | 1459 | 3978 |
| 209 | Süllyesztett szegély, vagy futósor készítése, árok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből. Útszegélykő 40/20/16 Kazincbarcika C 12/15-16/FN | 1 m | 1809 | 1147 | 2956 |
| 210 | Betonalap burkolat készítése 40/41 cm-es lapokból 40/40/10 cm, Kazincbarcika | 1 m2 | 3355 | 1512 | 4867 |
| 211 | Tér-vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből, soros, halszálka, parketta, vagy kazettás kötésben, ho9mokágyazatba fektetve 20x10x8 cm-es, 20x10x6 cm-es méretű, vagy 20x10x4 cm idomkővel AB Hasáb útburkoló 20x10x8 cm antracit | 1 m2 | 2348 | 1951 | 4299 |
| 212 | Tér, vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből, soros, halszálka, parketta, vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 20x10x8 cm-es, 20x10x6 cm-es méretű, vagy 20x10x4 cm idomkővel, VIACOLOR tégla 20x10x8 cm-es, kék | 1 m2 | 2499 | 1951 | 4450 |
| 213 | Térburkolat készítése gyalogos forgalomra, gyephézagos b urkolókővel, rendezett terepre helyezve, a hézagok termőtalajjal (helyi anyaggal) kitöltve, 39x26x9 cm-es, vagy 60x40x10 cm-es méretű idomkővel, Gyepkő, szürke | 1 m2 | 4574 | 1735 | 6309 |
| 214 | Térburkolat készítése parkolóhelyen, kisméretű gépkocsi forgalmú helyen, gyephézagos burkolókővel homokágyazatra fektetve, a hézagokat termőtalajjal (helyi anyaggal) kitöltve, 39x26x9 cm-es, vagy 60x40x10 cm-es méretű idomkővel Leier Verde gyephézagos elem, 60x40x10 cm, szürke | 1 m2 | 4973 | 2287 | 7260 |
| 215 | Burkolat helyreállítás alapra fektetve, be4tonlapból, cementhabarcs kiöntéssel Beton járdalap 40/40/10, Szentendre | 1 m2 | 2730 | 1608 | 4338 |
| 216 | Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal | 1 m3 |  | 10990 | 10990 |
| 217 | Aszfaltburkolatok javítása, foltozás öntöttaszfalt keverékkel, 3-6 cm vastagságban ÖA-12 jelű aszfaltkeverék zúzottkővel | 1 m3 | 86762 | 124286 | 211048 |
| 218 | Aszfaltburkolatok javítása, foltozás öntöttaszfalt keverékkel, 3-6 cm vastagságban ÖA-12 jelű aszfaltkeverék aszfaltgranulátummal | 1 m3 | 84646 | 124286 | 208932 |
| 219 | Higított bitumenes felületi bevonatok készítése (FB/HB/ kétrétegű felületi bevonatok, alsóréteg 14,5 kg/m2, felső réteg 10 kg/m2 zúzalékkal UKZ 12/16 zúzottkő alsó, UKZ 8/12 zúzottkő felső rétegeként Komló | 1 m2 | 366 | 594 | 960 |
| 220 | Hengerelt aszfalt alapréteg készítése, U és JU jelű útalap, bitumenemulziós alápermetezéssel, 2,0-8,0 cm vastagságban JU-12 jelű javított aszfaltkeverék zúzalékkal | m3 | 58627 | 8392 | 67019 |
| 221 | Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése K-12, vagy K-20 jelű keverékkel, bitumenemulziós permetezéssel, 2,0-6,0 cm vastagságban K-20 jelű aszfaltkeverék zúzottkővel | 1 m3 | 59279 | 8420 | 67699 |
| 222 | Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, bitumenes permetezéssel, AB jelű keverékkel, 2,5-5 cm vastagságban AB-12F jelű aszfaltkeverék zúzottkővel, modifikált bitumennel | 1 m3 | 75610 | 8515 | 84125 |
| 223 | Terjeszkedési hézag készítése, bentmaradó betétlemezzel és teherátadó csúszóacélbetét, valamint hézagtömítő zsinór elhelyezésével, kenéssel és hézagkiöntéssel, 20x30 mm-es rés feletti gépi vágással | 1 m | 4941 | 3644 | 8585 |
| 224 | Utak alatti átereszek építése előregyártott vasbeton elemekből, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, földmunka és ágyazat készítés nélkül 100x100 cm-től 20x200 cm belméretű, 1,00 m hosszúságú keretelemből CSOMIÉP Beton Melior 100x100 cm keretelem, 1,00 m hosszú | 1 m | 44835 | 9240 | 54075 |
| 225 | Világítási szerelvények elhelyezése, fali kapcsolók, dugaljak elhelyezése, süllyesztve | 1 db | 1854 | 720 | 2574 |
| 226 | Villámhárító leszerelése, felfogó vezeték | 1 m |  | 408 | 408 |
| 227 | Villámhárító leszerelése, felfogó rúd | 1 db |  | 912 | 912 |
| 228 | Villámhárító leszerelése, földelő vezeték leszerelése, bilincsről, vagy kábellétráról | 1 m |  | 192 | 192 |
| 229 | Védőcső elhelyezése előre elkészített horonyba, műanyag csőből, elágazó dobozhokkal, belső átmérő: 11-16 mm | 1 m | 283 | 336 | 619 |
| 230 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva | 1 m | 45 | 48 | 93 |
| 231 | Világítási szerelvények elhelyezése, fali kapcsolók, dugaljak elhelyezése, süllyesztve | 1 db | 1854 | 720 | 2574 |
| 232 | Meglévő mérőhelyek áthelyezése és engedélyeztetése, nappali és éjszakai mérés | 1 db | 20000 | 95000 | 115000 |
| 233 | Világítótestek felszerelése és bekötése | 1 db | 3269 | 2520 | 5789 |
| 234 | Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör-, vagy laposacélból, meredek tetőn, tartóra szerelve, 60 mm2-ig. Köracél 8 mm | 1 m | 728 | 1560 | 2288 |
| 235 | Földelő-és/vagy védővezető szerelése, előre elkészítet tartószerkezetre, sodronyból, vagy köracélból, 300 mm2 felett (átmérő: 20 mm felett) Köracél 22 mm | 1 m | 596 | 1896 | 2492 |
| 236 | Földelővezető elhelyezése meglévő földárokba, köracélból átmérő: 20 mm-ig, köracél 20 mm | 1 m | 1466 | 384 | 1850 |
| 237 | Villám-és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal 6/4"-os gázcsőből 4 m | 1 db | 2840 | 5736 | 8576 |
| 238 | Villám-és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogókeret 10 m kiterített hoszig, 30x5 mm laposacél 10 m hosszú | 1 db | 1829 | 15144 | 16973 |
| 239 | Villám-és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése Esőcsatorna bekötő bilincs, tüzihorganyozott 150 mm | 1 db | 751 | 264 | 1015 |
| 240 | Villám-és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső 4 m hosszúságig Csőföldelő 2"-os gázcsőből 4 m hosszú | 1 db | 7482 | 9024 | 16506 |
| 241 | Villám-és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, feszítő-konzol elhelyezése alsó ponton | 1 db |  | 2760 | 2760 |
| 242 | Villám-és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) Horganyzott sodronykötélből készült levezetőhöz, névleges átmérő 12 mm | 1 db | 530 | 1680 | 2210 |
| 243 | Villámés érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 1 mp |  | 480 | 480 |
| 244 | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, betongúlába beépített bilinccsel Tartó 10-14 mm átmérőjű vezetőhöz 535 mm 20x20x10 cm betongúla | 1 db | 2301 | 384 | 2685 |
| 245 | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, levezető téglaszrkezetbe rögzített bilinccsel Tartó 10-14 mm átmérőjű vezetőhöz 535 mm | 1 db | 1581 | 720 | 2301 |
| 246 | Villám-és érintésvédelmi hálózatok nagyenergiájú túlfeszültség levezetők elhelyezése feszültségmentes kapcsolótérben, kalapsínre szerelve, hálózatok védelmére, 1P+N, (B fokozat) "Legrand Kontavill" LEXIC kivehető betétes túlfeszültség levezető, 3P, R: 03922 | 1 db | 41124 | 2160 | 43284 |
| 247 | Villám-és érintésvédelmi hálózatok, informatikai, adatvonal és méréstechnikai védelmi eszközök, adatvonalak, telefonvonalak túlfeszültségvédelme PLAN-SYS CITEL MJ csatlakozóval szerelt túlfeszültségvédelem ISDN alkalmazásra, MJ 8 2 RN, R: 72825 | 1 db | 22311 | 1680 | 23991 |
| 248 | Csővezetékek bontása, vízvezeték elzárás és nyitás, javítási munkák előtt és után | 1 db |  | 624 | 624 |
| 249 | REHAU univerzális RAUTITAN stabil ötrétegű cső (PE-X/AI/PE) alu. Betéttel, oxigéndiffúzió mentes, falhoronyban, vagy padlószerkezetekbe szerelve, toldóhüvelyes kötésekkel, csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső tekercsben, 20x2,9 mm 4 mm vtg. habosított PE szigeteléssel, koextrudált PE fóliával, 10 bar, 95 C fok, 130271 | 1 m | 1200 | 264 | 1464 |
| 250 | REHAU univerzális RAUTITAN stabil ötrétegű cső (PE-X/AI/PE) alu. Betéttel, oxigéndiffúzió mentes, falhoronyban, vagy padlószerkezetekbe szerelve, toldóhüvelyes kötésekkel, csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, DN 20 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső 5 m-es, 25x3,7 mm 10 bar, 95 C fok, 130091 | 1 m | 2456 | 288 | 2744 |
| 251 | REHAU univerzális RAUTITAN stabil ötrétegű cső (PE-X/AI/PE) alu. Betéttel, oxigéndiffúzió mentes, falhoronyban, vagy padlószerkezetekbe szerelve, toldóhüvelyes kötésekkel, csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső tekercsben, 20x2,9 mm 9 mm vtg. habosított PE szigeteléssel, koextrudált PE fóliával, 10 bar, 95 C fok, 130281 | 1 m | 1348 | 264 | 1612 |
| 252 | REHAU RAUHIS, REHAU RAUTITAN flex nagy nyomáson térhálósított polietilén cső (RAU-VPE/PE-Xa) szerelése szabadon, faliékre rögzített tartószerkezetre, toldóhüvelyes kötésekkel, csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, DN 15 REHAU RAUHIS RAU-VPE vízvezeték cső 6 m-es szálban, 20,2,8 10 bar, 70 C fok, 137020 | 1 m | 1141 | 480 | 1621 |
| 253 | REHAU RAUHIS REHAU RAUTITAN flex (RAU-VPE/PE-Xa) és REHAU stabil cső (RAU-VPE/PE-Xa) szerelése toldóhüvelyes kötésekkel, egy toldóhüvelyes csatlakozó dion DN 25 REHAU belsőmenetes csatlakozó 32-bm | 1 db | 3736 | 144 | 3880 |
| 254 | REHAU RAUHIS REHAU RAUTITAN flex (RAU-VPE/PE-Xa) és REHAU stabil cső (RAU-VPE/PE-Xa) szerelése toldóhüvelyes kötésekkel, egy toldóhüvelyes csatlakozó dion DN 25 REHAU belsőmenetes csatlakozó 32-km | 1 db | 4415 | 144 | 4559 |
| 255 | REHAU RAUHIS, REHAU RAUTITAN flex (RAU_VPE/PE-Xa) és Rehau stabil cső (RAU_VPE//PE-Xa) szerelése toldóhüvelyes kötésekkel, egy toldóhüvelyes csatlakozó idom DN 25 REHAU csatlakozó hollandival 32-G 1 1/4, 241475 | 1 db | 6274 | 144 | 6418 |
| 256 | Fekete acélcső lefolyóvezeték szerelése épületen belül földárokba, hegesztett kötésekkel, bitumenes felületvédelemmel, tömörségi próbával 32 NÁ Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 5/4" simavégű | 1 m | 1046 | 2016 | 3062 |
| 257 | Csőtok szerelése, fekete acélcsőből, hegesztett kivitelben, más anyagú csővezeték csatlakozásához 40 NÁ Acélcső MSZ 29-86 A 37X minőség NÁ 40/70x2,9 mm | 1 db | 82 | 3072 | 3154 |
| 258 | PVC cső lefolyóvezeték szrelése 32 NÁ | 1 m | 697 | 1704 | 2401 |
| 259 | PVC cső lefolyóvezeték szrelése 50 NÁ | 1 m | 967 | 2664 | 3631 |
| 260 | PVC cső lefolyóvezeték szrelése 100 NÁ | 1 m | 4817 | 4476 | 9293 |
| 261 | PVC cső lefolyóvezeték szerelése szabadon, horonyba, vagy padlócsatornába, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával 40 NÁ PVC vízvezetéki lefolyócső, KAEM 40x1,8x200 mm tokosvégű | 1 m | 811 | 1320 | 2131 |
| 262 | PVC-KGEM cső lefolyóvezeték szerelése szabadon, horonyba, vagy padlócsatornába, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, csőidomok nélkül 125 NÁ Kemény PVC KG csatornacső NÁ 125x3,0 mm, 1 m hosszú gumigyűrű tömítéssel KGEM egy végén tokos | 1 m | 2172 | 1896 | 4068 |
| 263 | PVC lefolyócső vezeték szerelése tokos, gumigyűrűs kötésekkel, falhoronyba horonyvéséssel,l csőidomok nélkül 40 NÁ PVC vízvezetéki lefolyócső KAEM 40x1,8x200 mm tokos végű, gumigyűrű tömítéssel | 1 m | 322 | 1416 | 1738 |
| 264 | PVC lefolyócső vezeték szerelése tokos, gumigyűrűs kötésekkel, falhoronyba horonyvéséssel,l csőidomok nélkül 50 NÁ PVC vízvezetéki lefolyócső KAEM 50x1,8x200 mm tokos végű, gumigyűrű tömítéssel | 1 m | 395 | 1608 | 2003 |
| 265 | PVC lefolyócső vezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, kétcsatlakozású csőidom 40 NÁ Kemény PVC lefolyócső ívidom 87,5 fok KAB, 40 mm fröccsöntött | 1 db | 189 | 600 | 789 |
| 266 | GEBERIT PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése fixpont kialakítással, 1 méter csővel, csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával d=110 GEBERIT PE lefolyócső, 1 méter hosszú, fixpont kialakítással, d=110 | 1 db | 2325 | 2160 | 4485 |
| 267 | GEBERIT PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése szabadon, vagy padlócsatornába tompa hegesztéses kötésekkel, egy tompahegesztéssel csatlakozó idon d=110 GEBERIT PE fali WC kettős ív, függőleges szereléshez, 367.923, d=110 | 1 db | 5191 | 528 | 5719 |
| 268 | GEBERIT PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése szabadon, vagy padlócsatornába tompa hegesztéses kötésekkel, egy tompahegesztéssel csatlakozó idon d=110 GEBERIT PE univerzális szifon peremes csavarkötéssel, 367.730, d=110 | 1 db | 5651 | 528 | 6179 |
| 269 | Varrat nélküli fekete acélcsőó gázvezeték szerelése szabadon, vagy horonyba, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos tömörségi próbával, 20 NÁ Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37 3/4" simavégű | 1 m | 2857 | 2184 | 5041 |
| 270 | Acélcső gázvezeték szerelése szabadon, vay horonyba | 1 m | 4309 | 3480 | 7789 |
| 271 | REHAU univerzális RAUTITAN stabil ötrétegű cső (PE-X/AI/PE) alu betéttel, oxigéndiffuzió mentes, falhoronyban, vagy padlószerkezetbe szerelve, toldóhüvelyes kötésekkel, sőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, DN 20 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső 5 m-es szálban, 25x3,7 mm, 10 bar, 95 C fok, 13091 | 1 m | 3288 | 288 | 3576 |
| 272 | Komplett fűtési rendszer felülvizsgálata, szakvélemény készítése | 1 db |  | 25000 | 25000 |
| 273 | Vízszerelési berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók | 1 db |  | 1824 | 1824 |
| 274 | Vízszerelési berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze, tartozékokkal | 1 db |  | 4272 | 4272 |
| 275 | Vízszerelési berendezési tárgyak leszerelése, vizelde, tartozékokkal | 1 db |  | 3528 | 3528 |
| 276 | Vízszerelési berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály, tartozékokkal | 1 dbn |  | 2088 | 2088 |
| 277 | Vízszerelési berendezési tárgyak sleszerelése, fürdőkád | 1 db |  | 3336 | 3336 |
| 278 | Vízszerelési berendezési tárgyak leszerelése, elektromos hőtároló 200 literig | 1 db |  | 6696 | 6696 |
| 279 | Gáz-és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, gázfőző, gáztűzhely, vízmelegítő, hősugárzó, konvektor, fali fűtő | 1 db |  | 2880 | 2880 |
| 280 | Gáz-és Fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, csőfűtőtest | 1 db |  | 2600 | 2600 |
| 281 | Gáz-és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, radiátor, fűtőtest, 5,0 m2-ig | 1 db |  | 3600 | 3600 |
| 282 | Gáz-és fűtésszerelési erendezési tárgyak leszerelése, bármely szivattyú | 1 db |  | 3200 | 3200 |
| 283 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső, vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 15 NÁ Sárgaréz sarokszelep ÁSZ 1058 1/2" | 1 db | 730 | 1224 | 1954 |
| 284 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső, vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 15 NÁ Sárgaréz-króm csempeszelep ÁSZ 7076 1/2" | 1 db | 1340 | 1224 | 2564 |
| 285 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső, vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 15 NÁ OVENTROP "Optibal" golyóscsap sárgarézből, krómozott kivitel, aluminium karral PN 16, 100 C fok (PN20), DN 15, 1/2" 107 60 04 | 1 db | 1794 | 1224 | 3018 |
| 286 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső, vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 15 NÁ Sárgaréz golyós ürítőcsap ÁSZ 244 1/2" | 1 db | 1680 | 1224 | 2904 |
| 287 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső, vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 15 NÁ Öntöttvas átmeneti visszacsapószelep NNY 40, MSZ 7410, 15 NÁ | 1 db | 14820 | 1224 | 16044 |
| 288 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső, vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 15 NÁ, DV-81 mágnesszelep NNY 16 1/2" | 1 db | 32800 | 1224 | 34024 |
| 289 | Vízmérő elhelyezése hitelesítve | 1 db | 16350 | 21688 | 38038 |
| 290 | Gázmérő elhelyezése | 1 db |  | 30000 | 30000 |
| 291 | Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, csapteleppel, bűzelzáróval, tartozékokkal | 1 db | 32410 | 5112 | 37522 |
| 292 | Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, tartalék elzáró szeleppel és bűzelzáróval, fali kifolyószeleppel, hideg-meleg vízre | 1 db | 22482 | 4416 | 26898 |
| 293 | Beépített kád elhelyezése, és bekötése, túlfolyóval, tartozékokkal, kát előtét lemezzel, padló feletti bűzelzáróval Öntöttvas, zománcozott fürdőkád 170/T fehér, I. o. | 1 db | 35000 | 8808 | 43808 |
| 294 | Zuhanyzó berendezés elhelyezése és bekötése, keverő csapteleppel, flexibilis, vagy fix zuhanycsővel, zuhanyrózsával, zuhanytálcával | 1 db | 64320 | 6312 | 70632 |
| 295 | WC berendezés elhelyezése és bekötése, csészével, WC ülőkével, öblítőtartállyal, tartozékokkal, tartalék elzáró szeleppel | 1 db | 23227 | 6744 | 29971 |
| 296 | Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése és bekötése, öblítőcsővel, beömlőívvel, tartalék elzáró sarokszeleppel, bűzelzáróval, nyomógombos öblítéssel, vizelde elválasztó fal nélkül ALFÖLDI/BÁZIS porcelán vizelde, fehér | 1 db | 20218 | 5616 | 25834 |
| 297 | Fali piszoár berendezés elhelyezése és bekötése, vandálbiztos rögzítési lehetőséggel, poliuretán habal töltve, PORTINOX URC rm.acél fali piszoár, kerek, vandálbiztos kivitel | 1 db | 27148 | 5616 | 32764 |
| 298 | Mosógép kiállás készítése | 1 db | 9611 | 1500 | 11111 |
| 299 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, fali kád-vagy zuhanycsaptelep, 15 NÁ-20 NÁ Kludi-Evita egykaros termosztátos kádtöltő és zuhanycsap, Design fogantyú, falra szerelhető kiv., automata zuhanyváltó, fehér Cikkszám: 354543662 | 1 db | 33350 | 2496 | 35846 |
| 300 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, fali kád-vagy zuhanycsaptelep, 15 NÁ-20 NÁ Kludi-Flair zuhanyduó, egykaros zuhanycsap, falirúddal, zuhannyal és gégecsővel, falra szerelhető kivitel Sirena 2S kézizuhany, kr., C: 396130560 | 1 db | 30910 | 2496 | 33406 |
| 301 | Egyéb vízszerelési berendezési tárgyak, porcelán monoblokk WC öblítőtartály felszerelése és bekötése VILLEROY&BOCK/OMNIA classic öblítőtartály fedővel, 6623 és 7617-es WC-khez, víztakarékos DUO szerelvénnyel, króm, Kód: 779611 | 1 db | 29043 | 4128 | 33171 |
| 302 | Egyéb vízszerelési berendezési tárgyak, acéllemez, vagy rozsdamentes ivókút felszerelése, B&K lábonálló ivókút, rozsdamentes, nyomógombos fejjel, bekötőcsővel, szűrős tartalék elzáróval, leeresztőszeleppel, szifonnal, R: BK 01433 | 1 db | 51834 | 4008 | 55842 |
| 303 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, zuhanycenter, 15 NÁ-20 NÁ Kludi-Vitala Junior zuhanycenter, falra és sarokba szer. Kiv., falirúdra szerelt kézizuhany, 4 állíth. Oldalzuhannyal és funkció vált., fehér, C: 6180436 | 1 db | 70010 | 6240 | 76250 |
| 304 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, álló egykaros kádtöltő-és zuhanycsaptelep, 15 NÁ-20 NÁ Kludi-Logo-Mix egykaros kádtöltő-és zuhanycsap, álló kivitel, automata zuhjanyváltó, zuhanygarnitúra nélkül, kl., Cikkszám: 386850575 | 1 db | 26250 | 2904 | 29154 |
| 305 | Felülről beépíthető mosdó elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, bűzelzáróval, tartozékokkal, álló csapteleppel, sarokszeleppel VILLEROY&BOCH/OMNIA classic beépíthető mosdó, 64x49 cm, sablonnal és rögzítő készlettel, fehér, Kód: 72663 | 1 db | 38842 | 4392 | 43234 |
| 306 | Falra szerelhető monoblokk WC berendezés elhelyezése és bekötése, csészével, WC ülőkével, tartozékokkal, tartalék elzáró szeleppel, alsó, vagy hátsó kifolyású kivitelben VILLEROY&BOCH/OMNIA classic porcelán mélyöblítésű MB WC csésze, 6 l alsó kifolyású, falra szerelhető, fehér. Kód: 662301 | 1 db | 64778 | 7824 | 72602 |
| 307 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése VILLEROY@BOCH/OMNIA vita mosdólift, kézi működtetés, pneumatika segítségével, 300 mm-es tartományban állítható, fehér. Kód: 872400 | 1 db | 116471 | 1200 | 117671 |
| 308 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, VILLEROY&BOCH/OMNIA vita fexibilis le-és túlfolyó rendszer, fehér, Kód: 872450 | 1 db | 9300 | 1200 | 10500 |
| 309 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, PORTINOX BP 003 rozsdamentes kétirányú korlát, balos, d=33 mm, falvastagság 1,5 mm | 1 db | 9411 | 1200 | 10611 |
| 310 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése PORTINOX BP 005 rozsdamentes felhajtható korlát, WC papír tartóval d=33 mm, falvastagság 1,5 mm | 1 db | 19544 | 1200 | 20744 |
| 311 | Kombinált egység (kézmosó, ivókút, WC) elhelyezése, PORTINOX COMPAC-001 zártházas kombinált egység, jobbos, álló WC-vel, WC papír tartóval | 1 db | 87542 | 6960 | 94502 |
| 312 | Gáztűzhely elhelyezése és bekötése | 1 db | 39841 | 5040 | 44881 |
| 313 | Gázüzemű lakásfűtő készülék elhelyezése | 1 db | 128000 | 7560 | 135560 |
| 314 | Acéllemez lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 600x600 mm | 1 db | 12400 | 4728 | 17128 |
| 315 | Acéllemez lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 600x800 mm | 1 db | 13600 | 4728 | 18328 |
| 316 | Acéllemez lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 600x1800 mm | 1 db | 28147 | 6360 | 34507 |
| 317 | Tervezés, engedélyezés, víz | 1 db |  | 25000 | 25000 |
| 318 | Tervezés, engedélyeztetés (energiaengedéllyel), Gáz | 1 db |  | 100000 | 100000 |
| 319 | Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 23.261 - 45.440 W teljesítmény között | 1 db |  | 80000 | 80000 |
| 320 | Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 23.261 - 45.440 W teljesítmény között | 1 db |  | 40000 | 40000 |
| 321 | Szellőztetőrendszer kiépítése | 1 m | 3000 | 2184 | 5184 |
| 322 | Négyszögkeresztmetszetű légrács felszerelése, falnyílásba-külső | 1 db | 19540 | 6704 | 26244 |
| 323 | Műanyag szellőzőrácsok elhelyezése, falnyílásba, vagy légcsatornába-belső | 1 db | 3650 | 992 | 4642 |
| 324 | Kémény béléscső | 1 m | 16000 | 6376 | 22376 |

IV.4. A munkák mennyiségeit tételenkénti bontásban a Beárazott költségvetés tartalmazza. A Vállalkozó a Beárazott Mennyiség-kimutatásban szereplő minden tételhez meghatározta az egységárat vagy árat. Új tételek elszámolása az ajánlatban alkalmazott rezsióradíj, valamint a Beárazott költségvetésben használt Terc program aktuális verziója normatíváinak alkalmazásával történik.

IV.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozási díj összeg az alábbiak fedezetét is tartalmazza:

- a Beárazott költségvetésben külön soron nem szereplő, de a szerződésben vállalt munkák teljes körű elvégzéséhez, rendeltetésszerű használatához, működéséhez szükséges tételek kivitelezését;

- a beépítésre kerülő összes anyag, berendezés, szerelvény, stb. beszerzését, csomagolását, szállítását, szerelését és üzembe helyezését, valamint import esetén a vámot, a statisztikai illetéket és egyéb járulékos költségeket;

- a kivitelezéshez szükséges, de a Megrendelő által nem biztosított hatósági és egyéb engedélyek beszerzését és azok költségeit;

- a berendezések a teherhordó és egyéb szerkezetek megfelelő megvédését, állagmegóvását.

- anyag, bér gép, közterület igénybevétel járulékos költségei

- minősítések, minősítés tanúsítások

- segédanyagok, lerakóhelyi díjak

- a megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb engedélyek

- szakhatósági felügyeleti díjak

- a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a Vállalkozó kérelmére indított tájékoztatással kapcsolatos díjak

- szabadalmi díjak

- biztonságtechnikai előírások miatt felmerülő költségek

- biztosítások költségei

- minőségtanúsítással kapcsolatos költségek

V. Felek jogai és kötelezettségei

V.1. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozónak a munkaterületen, rendes munkaidőn túli vagy munkaszüneti napon történő munkavégzéséhez a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

V.2. A munkaterület előírt elkerítéséről, elzárásáról és a vonatkozó előírásoknak megfelelő figyelmeztető táblák és jelzések elhelyezéséről, valamint a munkahely őrzéséről minden esetben Vállalkozónak kell gondoskodnia.

V.3. A munkahely átadása után a munkavédelem megszervezése, az óvórendszabályok és egészségügyi rendszabályok betartása Vállalkozó kötelessége.

V.4. Vállalkozó az Építési Naplót (a továbbiakban: napló) a munkaterület átadás átvételének időpontjától köteles vezetni és Megrendelő által kijelölt helyen tartani. Az esetleges tervtől eltérő kivitelezést a Vállalkozó a Megrendelővel egyezteteti és azt a naplóban rögzíti. A naplóban kell rögzíteni a szerződés szerinti teljesítéseket és vizsgálatokat. A naplóba bejegyzéseket a helyszíni képviselettel megbízottak közül csak azok tehetnek, akiknek nevét a naplóban feltüntették. A szerződés tárgyának teljesítése során a kapcsolattartás a naplón keresztül történik. Az Építési Naplót a 290/2007. (X.31.) Kormányrendelteknek megfelelően kell vezetni. Az építési napló mellékleteként bontási naplót kell vezetni.

V.5. Az Építési Naplóba bejegyzésre jogosult a Vállalkozó részéről:

Név: Felelős műszaki vezetők: Miksics István – Horváth Anna

Cím: 	1037 Bp., Aranypatak u. 58.

Tel/Fax: 453-2594

A megrendelő részéről: Felelős műszaki vezetők:  Nagy Attila – Nix Lajos

Cím:	1041 Budapest István út 14.

Tel/Fax:     231-3148/231-31-49

V.6. Megrendelő jogosult a szerződés teljesítése során bármely feladat ellátását személyesen, vagy megbízottja útján ellenőrizni. Megrendelő az ellenőrzés során feltárt hiányosságok, hibák kijavítására Vállalkozót felhívja, illetve – amennyiben az ellenőrzés súlyos szerződésszegést tár fel – jogosult bármely munka elvégzését megtiltani, vagy leállítani, és a jelen megállapodás szerződésszegésre vonatkozó rendelkezéseiben leírt jogait gyakorolni.

V.7. A Vállalkozó köteles a szerződés hatálya alatt fenntartani (biztosítani) a gépi kapacitások és személyek rendelkezésre állását, az ajánlatában megadott, illetve a szerződés szerinti feladatai ellátásához szükséges módon és mértékben.

V.8. A Vállalkozó a szerződés hatálya alatt köteles folyamatosan fenntartani (biztosítani) a kapcsolattartás lehetőségét a szerződés szerinti feladatai ellátásához szükséges módon és mértékben.

V.9. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a szerződés teljesítésének eredményességét, vagy a határidők betartását veszélyezteti.

V.10. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a tárgyi munkát szerződésszerűen, teljes körűen, I. osztályú minőségben, a műszaki előírásoknak, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabályoknak és szabványoknak, a technika mai állásának megfelelően, határidőben elkészíti. Vállalkozó kötelezettséget vállal a munka teljességéért és hiánytalanságáért főleg azon tételek esetében, melyek nincsenek előírva a dokumentációban, viszont a szakmai szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a szerződéses feladatai és kötelezettségei, a tárgyi munka kifogástalan, teljes körű kivitelezéséhez és a Vállalkozót terhelő egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez.

V.11. Vállalkozó kötelezettséget vállal az állag-, vagyon és életvédelem biztonságának garantálására, az általa okozott károk helyreállítására. A Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik, a károkért költségátvállalás mellett felel. A kivitelezési munkák során Vállalkozó köteles az érvényes országos, valamint a megrendelői tűz, munka- és biztonságvédelmi előírásokat betartani, biztosítani a balesetmentes munkavégzés feltételeit és biztosítani a munkaterület szükséges elkerítését és kivilágítását.

V.12. A Vállalkozónak a munkálatok ideje alatt fokozottan, a mindenkori jogszabályoknak megfelelően védenie kell a környezetet a szennyeződéstől. Ezért minden hulladékot össze kell gyűjtenie és a Megrendelő által elfogadott szemétlerakó-helyre kell szállíttatnia mind a szerves, mind a gyártási, veszélyes és kommunális hulladékokat.

V.13. Vállalkozó a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a Vállalkozási díjat ezen információk figyelembevételével, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és a helyszín és a körülmények ismeretében állapította meg.

V.14. A Vállalkozó feladatát saját maga által és a Szerződés rendelkezései szerint alvállalkozó(k) bevonásával köteles teljesíteni. A Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért. A Vállalkozó jótáll azért, hogy a bevont alvállalkozó, szervezet rendelkezik minden olyan képesítéssel, engedéllyel és jogosítvánnyal, amellyel a Vállalkozó maga is rendelkezik, és amely a Szerződés szerinti feladatai teljesítéséhez szükséges.

V.15. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a II.3. pont szerinti munkálatok szerződésszerű teljesítése érdekében tervezési feladatok ellátása is szükséges úgy azokat a Vállalkozó elvégzi és ezen feladatok ellenértékét a Vállalkozási díj tartalmazza.

V.16. Megrendelő jogosult a tervezési munkát figyelemmel kísérni, ellenőrizni. Kérésére a Vállalkozó köteles rendelkezésre állni, a menet közben elkészült tervrészleteket bemutatni, és valamennyi tervfázisban elkészült tervből a Megrendelő részére 2-2 példány tervet nyomtatott és digitális formátumban is átadni. A Megrendelő észrevételeit a továbbtervezésnél Vállalkozó köteles figyelembe venni. A Vállalkozó a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben állásfoglalást köteles kérni a Megrendelőtől.

V.17. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy minden olyan terv, illetve szerzői jogi védelem alá eső mű esetében, amelyet a Vállalkozó, vagy Alvállalkozója a Szerződés teljesítése során hoz létre, és a Szerződés szerint a Megrendelőnek át kell adni, biztosítja a szerzői jogok átengedését a következők szerint:

- ahol a Szerződés szerint a tervet, vagy egyéb művet a Megrendelő részére át kell adni, ott a többszörözés és a nyilvánosság számára történő hozzáférés biztosítása,

- ahol a Szerződés szerint a tervet, vagy egyéb művet a Megrendelő részére digitális, továbbszerkeszthető formában kell átadni, ott az átdolgozás jogának biztosítását is.

V.18. A Vállalkozási díj tartalmazza az elkészített valamennyi tervhez fűződő szerzői jog ellenértékét, a Megrendelő a Ptk. 410. § (5) bekezdése folytán alkalmazandó 412. § (3) bekezdés a) pontja alapján a rendelkezési jogát kiköti, ezért a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében azzal a továbbiakban szabadon rendelkezik.

V. 19. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján Megrendelő a szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez az átruházható szerzői jogok vonatkozásában. Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a dokumentáció bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról. A felhasználási jog átruházásának díját a Vállalkozási díj tartalmazza. A felhasználási jog átengedésére külön szerződést a Szerződő Felek nem kötnek. A felhasználás célja a tárgyi munka megvalósítása, fenntartása.

V.20. A Szerződő Felek a Szerződésben foglaltak megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek, tájékoztatják egymást. A Szerződő Felek kötelesek az érdekkörükben felmerülő és a szerződés teljesítésére hatással bíró lényeges körülményről, különösen amely körülmény a szerződés céljának elérését veszélyezteti, egymást haladéktalanul értesíteni.

V.21. Megrendelő köteles az intézményenkénti felújítási munkákat meghatározni, a kivitelezővel helyszínen egyeztetni, a kivitelező által összeállított, munkánkénti költségvetéseket ellenőrizni.

V.22. Megrendelő köteles a szerződés teljesítésével kapcsolatban minden információt Vállalkozó részére megadni, valamint a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni.

V.23. A Megrendelő ezennel vállalja, hogy a szerződésszerű teljesítést igazolja és a vállalkozási díjat megfizeti a jelen szerződésben leírtak szerint.

VI. Jótállási és szavatossági feltételek

VI.1. Vállalkozó - az általa kivitelezett munkarészekre a vonatkozó hatályos jogszabályokban és egyéb szabályozásokban előírt teljes körű jótállási és szavatossági feltételeket, kötelezettségeket vállalja. A jótállás időtartama a létesítmény sikeres generál műszaki átadás- átvételének lezárásától számított 12 hónap. A jótállási határidő lejárta után a szavatossági kötelezettség érvényes. A szavatosság időtartama a teljesítés időpontjától számított 36 hónap. A jótállási és szavatossági idő- a javított rész vonatkozásában- a kijavítás időpontjától újra kezdődik. Az egyes épületszerkezetek vonatkozásában alkalmazandó szavatosság az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló, 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet szerinti kötelező alkalmassági idő erejéig érvényes.

VI.2. Jótállási (szavatossági) hibabejelentés alapján a Vállalkozó köteles:

- üzemelést gátló hiba esetén a bejelentést követő 24 órán belül a hiba helyszíni felülvizsgálatát megtartani, állásfoglalását írásban közölni és a javítást 48 órán belül elvégezni;

- üzemelést nem gátló hiba esetén, 3 napon belül kitűzött helyszíni bejáráson - nyilatkozattételre jogosult képviselővel- megjelenni, vállalását határidő megjelölésével megtenni és a javítást a vállalt határidőre elvégezni és a hiba kijavítását a bejelentéstől számított 10 napon belül megkezdeni;

- az elvégzett javításról kiadott üzemeltetői igazolást a Megrendelőnek átadni.

Amennyiben a Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége ellenére - Megrendelő illetve az Üzemeltető igénye szerint- nem szünteti meg, megfelelő időben nem javítja ki, a Megrendelő jogosult azt Vállalkozó költségére más kivitelezővel elvégeztetni. Ezen javítási, pótlási költséget Vállalkozó utólag nem vitathatja.

VII. A Szerződés biztosítékai

VII.1. Késedelmes (rész)teljesítés esetén Vállalkozó a késedelem minden napjára a késedelemmel érintett részteljesítés nettó vállalkozói díja alapján számított napi 0,2 % kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek.

VII.2. Ha a Vállalkozó késedelme bármely kötbérterhes részhatáridő vonatkozásában a 15 napot meghaladja, úgy a Megrendelő a Kbt. 62. § szerinti súlyos szerződésszegésre való hivatkozással a szerződéstől elállhat, s a súlyos szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a megállapított kötbéren felül kárait és költségeit is követelheti. A késedelmes teljesítés elfogadásától és a késedelmi kötbér megfizetésétől függetlenül a Megrendelő nem mond le az őt erre az esetre megillető jogok érvényesítéséről.

VII.3. Hibás teljesítés esetén Vállalkozó a jótállási és szavatossági felelősségen túl, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A hibás teljesítési kötbér mértéke 15 %, alapja az adott részteljesítés nettó vállalkozói díja.

VII.4. A Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása és a Vállalkozó felróható magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Vállalkozó kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke 2 000 000,- Ft, azaz kétmillió forint. A Megrendelő jogosult a meghiúsulási kötbér felett kárainak érvényesítésére.

VII.5. Ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Vállalkozóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya, vagy végelszámolás alatt áll. Amennyiben Vállalkozó fizetőképességében a jelen bekezdésben foglaltak szerinti lényeges változás következik be, köteles Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni.

VIII. Megrendelői igények érvényesítése

VIII.1. A Megrendelő a Szerződésen alapuló, illetve azzal összefüggő kötbér- vagy kárigényeit a következő módon érvényesíti. A Megrendelő a késedelmes teljesítés esetén – az igény jogalapjának és az okot adó ténynek, eseménynek a megjelölésével – felhívja a Vállalkozót hogy

- a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár jogalapjának és összegének elismerése mellet a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár összegét fizesse meg, vagy

- a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár jogalapjának és összegének elismerése mellett a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár összegének a Vállalkozó számlájába történő beszámítás útján való kiegyenlítéséhez járuljon hozzá, vagy

- nyilatkozzon, hogy a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár jogalapját, vagy összegét nem ismeri el.

A Vállalkozó köteles a fentiekre vonatkozó nyilatkozatát 3 napon belül megadni. Megrendelő a Vállalkozónak a Megrendelővel szemben, a Szerződéssel összefüggésben fennálló követelésébe kizárólag a Vállalkozó által elismert követelését számíthatja be. A beszámítás mértékéig a kötelezettségek megszűnnek.

VIII.2. Vállalkozó köteles biztosítást kötni, és a Szerződés teljes hatálya alatt mindvégig fenntartani:

- a tárgyi munkára, valamint a kapcsolatos anyagokra a teljes helyreállítási költség mértékéig teljes körűen,

- minden előre nem látott veszteség vagy kár helyreállításához szükséges pótlólagos költségek fedezésére, beleértve a szakértői díjakat és a tárgyi munka bármely részének lebontási és elszállítási költségét, és bármilyen természetű rom elszállítási költségét, a helyreállítási költség 15 %-ának megfelelő kiegészítő összegre,

- a Vállalkozói Berendezésre és egyéb dolgokra, amelyeket a Munkaterületre hozott a Vállalkozó, olyan összegben, amely fedezi azok Munkaterületen történő megfelelő pótlását,

- a föld szállításával, a technológiai folyamatokkal (pl. alapozás) kapcsolatban esetleg felmerülő, harmadik személynek okozott károk (zaj-, rezgés-, porártalom, repedés, süllyedés stb.) fedezetére.

- a vállalkozó által alkalmazott minden személyre vonatkozóan a munkabalesetekért fennálló felelőssége fedezetére mindaddig, amíg a tárgyi munkán munkavállalói bármely tevékenységet végeznek, tekintet nélkül a létszámra (munkáltatói felelősségbiztosítás) és azt az alvállalkozóitól is megkövetelni.

IX. Átadás-átvétel

IX.1. A műszaki átadás-átvételi eljárás csak a rendeltetésszerű üzemeltetés lehetősége esetén kezdhető meg.

IX.2. Az eljárásról a Megrendelő műszaki ellenőre jegyzőkönyvet vesz fel, melyben feltünteti a résztvevőknek az esetleges hibákra, hiányokra vagy hiányosságokra vonatkozó nyilatkozatait és a hiányok pótlására vállalt határidőt, továbbá az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X.31.) Korm. rendeletben meghatározott egyéb tartalmi elemeket.

IX.3. A vállalkozás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a munka a jóváhagyott és átvett kiviteli tervdokumentációk szerint, az érvényes hatósági, jogszabályi, szabványi és egyéb műszaki előírásoknak megfelelően, I. osztályú minőségben elkészül.

IX.4. Megrendelő a munkát csak teljesen befejezett, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles átvenni.

IX.5. Megrendelő a teljesítés igazolást akkor adja ki, ha az átadás-átvételi jegyzőkönyvben feltüntetett hibák, hiányok és hiányosságok kijavítását, pótlását Vállalkozó az előírásoknak megfelelően elvégezte

X. Pénzügyi elszámolás, fizetési feltételek

X.1. A számla benyújtásának feltételei:

- sikeres műszaki átadás-átvétel,

- felmérési és építési napló átadása,

- kivitelezői nyilatkozat,

- minőségi bizonylatok,

- beépített berendezésekre vonatkozó jótállási és garancia dokumentumok,

- használati utasítások, üzemeltetési tervezői utasítások,

- műszaki ellenőr által aláírt teljesítésigazolás,

- átadás - átvételi jegyzőkönyv,

A Vállalkozó számla benyújtására havonta a felmerült rendes munkálatok igazolt teljesítését követően a tényleges teljesítésnek megfelelő összegben jogosult. A végszámla a véghatáridő elteltével nyújtható be. A végszámla kiállításának feltétele a munka teljesítésének igazolása megrendelő műszaki ellenőre által. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

X.2. A számlát a Megrendelő nevére és címére kell kiállítani és a Megrendelő címére kell benyújtani.

X.3. A nem a Megrendelő címére benyújtott számlára kifizetés nem teljesíthető, ezekben az esetekben a Megrendelő fizetési késedelme kizárt.

X.4. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a Megrendelő köteles a kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni a Vállalkozó. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani.

X.5. Megrendelő az igazolt teljesítés alapján kiállított számlát a kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó OTP Banknál vezetett 11701004-20195050 számú számlájára.

X.6. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződést Vállalkozóként aláíró valamennyi fél a szerződés egészének teljesítéséért egyetemlegesen felel. A Vállalkozóként Szerződő Felek mindegyike – az általa ténylegesen elvégzett munkák arányában – jogosult számla kiállítására, azonban a számla benyújtására – a jelen pontban meghatározott rendelkezések figyelembe vételével – kizárólag az I. pontban hivatkozott közbeszerzési eljárásban a Vállalkozóként szerződő Felek képviseletére meghatalmazott jogosult.

X.7. Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti

X.8. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó jogosult a Ptk. 301/A. § szerint késedelmi kamat felszámítására.

XI. A szerződés hatálya, megszűnése, módosítása

XI.1. A jelen szerződés megszűnik:

    - a Felek közös megegyezése esetén írásbeli közös nyilatkozatukkal, az abban megjelölt napon és feltételekkel,

    - Megrendelő azonnali hatályú felmondásával, a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén, így például:

    - a Vállalkozó jogutód nélküli megszűnésével.

    - a véghatáridő idő lejártával,

XI.2. A szerződést a Szerződő Felek csak közös megegyezéssel, és a Kbt. 303. §-ában foglaltak fennállása esetén írásban módosíthatják.

## XII. Üzleti titok, közérdekű adatok

XII.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé.

XII.2. A Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.

XII.3. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. §-ának (9) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a megrendelőnél, a megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.

XII.4. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 81. §-ának (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai közösségi támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a technológiai eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 81. §-ának (4) bekezdése értelmében az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg.

XII.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő adatkezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról rendelkező 1992. évi LXIII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

XIII. Egyéb kikötések

XIII.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben foglalt munka teljesítése érdekében megismert dokumentációkat csak jelen szerződés alapján, a vállalt feladat teljesítése érdekében használják fel. A létesítmény üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges dokumentációkat az üzemeltető részére azzal a kikötéssel kell átadni, hogy azokat csak az üzemeltetéshez és fenntartáshoz használhatja, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti.

XIII.2. A szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban- beleértve annak érvényessége, értelmezése, vagy megszüntetése feletti jogvitákat Szerződő Felek egymás közötti tárgyalásos megegyezéseket részesítik előnyben. Amennyiben a személyes megegyezés nem vezet eredményre, felek kölcsönösen magukra nézve kötelezően elfogadják a Fővárosi Bíróság vagy a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság illetékességét.

XIII.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.

XIII.4. A szerződéssel együtt olvasandó és értelmezendő a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációja.

Szerződő Felek képviselői ezen szerződést, mint akaratukkal minden esetben megegyezőt, közös elolvasás és értelmezés után aláírásukkal hagyják jóvá.

| Budapest, 2009. június hó 5. nap |  |
| --- | --- |
| Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata | Várépker Kft. |
| Megrendelő | Vállalkozó |
| dr. Derce Tamás polgármester | Várday János ügyvezető |

# Footnotes

Csak közös ajánlattétel esetén alkalmazandó!