Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (székhelye: 1041 Budapest, István út 14. statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, bankszámlaszáma: 12010422-00208592-00100005, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a

KIPSZER Elektromos Szerelő Zrt. (székhelye: 1106 Budapest, Jászberényi út 24-36. adószáma: 10838411-2-44 cégjegyzék száma: 01-10-042209 bankszámlaszáma: 10409015-90137725-00000000, képviseli: Virágh István vezető tisztségviselő), mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) (Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon, az alább részletezett feltételek szerint:

I. Preambulum

Megrendelő, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján, mint ajánlatkérő 2009/S 190-273284 hivatkozási szám alatt ajánlati felhívást tett közzé a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben elvégzendő karbantartási munkák tárgyában az Európai Unió Hivatalos Lapjában közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás megindítására. A Vállalkozó, az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az ajánlati felhívás szerinti bírálati szempont alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatként került kiválasztásra, amelynek megfelelően a Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződést a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 99. §-a rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. A közbeszerzési eljárás dokumentumai jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel az ajánlati felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció rendelkezéseire, valamint a nyertes ajánlat tartalmára.

II. A szerződés tárgya

II.1. 	Megrendelő megrendeli, Vállalkozó vállalja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata fenntartásában működő, az alábbiakban felsorolt intézményekben elvégzendő épületgépészeti és villanyszerelési munkákat. Megrendelő kijelenti, hogy a tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. Az intézmények:

A) Bölcsődék

- Karinthy Frigyes Általános Művelődése Központ Bölcsöde (1048 Budapest, Hajló u. 2-8.)

- MÓDSZERTANI FELADAT ELLÁTÁSÁT SEGÍTŐ BÖLCSÖDE (1043 Budapest, Munkásotthon u. 47.)

- IV/2-ES LEININGEN (1046 Budapest, Leiningen u. 5.)

- IV/3-AS ARADI (1043 Budapest, Aradi u. 9.)

- IV/4-ES LABDARÚGÓ (1047 Budapest, Labdarúgó u. 24.)

- IV/11-ES LAKKOZÓ (1046 Budapest, Lakkozó u. 5.)

- IV/6-OS POZSONYI (1045 Budapest, Pozsonyi ltp)

- IV/8 HOMOKÖVIS (1046 Budapest, Homoktövis u. 104.)

- IV/12-ES RÓZSALIGET (1042 Budapest Rózsaliget köz 3.)

B) Óvodák

- Ambrus Óvoda (1047 Budapest, Ambrus Z. u. 2.)

- Aradi Óvoda1043 (Budapest, Aradi u. 9.)

- Bőrfestő Óvoda (1046 Budapest, Bőrfestő u. 1-3.)

- Csányi Óvoda Újpest (1043 Budapest, Csányi L. u. 30.)

- Dalos Ovi (1044 Budapest, Ugró Gy. u. 5.)

- Deák Ovi (1042 Budapest, Deák F. u. 95.)

- Fóti Óvoda (1047 Budapest, Fóti út 54.)

- Homoktövis Óvoda (1046 Budapest, Homoktövis u. 102.)

- Játék-Mozgás-Kommunikáció Óvoda (1043 Budapest, Nyár. u. 6)

- Karinthy Frigyes Általános Művelődése Központ Napközi Otthonos Óvoda (1048 Budapest, Hajló u. 2-8)

- Királykerti Óvoda (1042 Budapest, Király u. 26-28.)

- Lakkozó Óvoda (1046 Budapest, Lakkozó u. 3.)

- Leiningen Utcai Óvoda (1046 Budapest, Leiningen K. u. 1.)

- Liget Óvoda (1041 Budapest, Rózsaliget köz 1.)

- Nyár Óvoda (1042 Budapest, Nyár u. 14.)

- Óceán Óvoda (1046 Budapest, Óceánárok út/M.)

- Park Óvoda (1046 Budapest, Külső Szilágyi út 46.)

- Pozsonyi ltp. Óvoda (1043 Budapest, Mártírok u. 1.)

- Viola Óvoda (1042 Budapest, Viola u. 11-13.)

- Virág Óvoda (1041 Budapest, Virág u. 30.)

- Vörösmarty Óvoda (1047 Budapest, Vörösmarty M. u. 14.)

C) Általános iskolák

- Angol Tagozatos Általános Iskola (1046 Budapest, Fóti út 66.)

- Bajza József Általános Iskola (1046 Budapest, Bajza u. 2.)

- Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium (1046 Budapest, Bőrfestő u. 5-9)

- Erzsébet Utcai Általános Iskola (1041 Budapest, Erzsébet u. 31.)

- Éltes Mátyás Újpesti Speciális Általános Iskola (1041 Budapest, Venetiáner u. 26.)

- Homoktövis Általános Iskola (1048 Budapest, Homoktövis u. 100.)

- Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ Általános Iskola (1048 Budapest, Hajló utca 2-8.)

- Langlet Valdemár Általános és Felnőttképző Iskola (1047 Budapest, Langlet u. 3-5.)

- Megyeri Úti Általános Iskola (1044 Budapest, Megyeri út 20.)

- Német Tagozatos Általános Iskola (1045 Budapest, Pozsonyi út 3.)

- Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola (1041 Budapest, Lőrinc u. 35-37.)

- Szigeti József Utcai Általános Iskola (1041 Budapest, Szigeti J. u. 1-3.)

- Szűcs Sándor Általános Iskola (1044 Budapest, Ugró Gy. u. 1-3.)

- Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (1042 Budapest, Munkásotthon u. 3.)

- Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola (1042 Budapest, Szt. István tér 21.)

D) KÖZÉPISKOLÁK

- Babits Mihály Gimnázium (1046 Budapest, Tóth Aladár u. 16-18)

- Bródy Imre Oktatási Központ, Általános Iskola és Gimnázium (1047 Budapest, Langlet Valdemár u. 3.-5)

- Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium (1046 Budapest, Bőrfestő u. 5-9)

- Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium (1041 Budapest, Erzsébet u. 69)

- Könyves Kálmán Gimnázium (1043 Budapest, Tanoda tér 1.)

E) A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye kezelésében lévő valamennyi intézmény és épület

II.2.  Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen Szerződés keretszerződés jellegű. Erre tekintettel a jelen szerződés tárgyát képező feladatok - figyelemmel a II.3. pontban foglalt munkálatok sajátosságára - a szerződés teljesítése során változhatnak.

II.3. 	A Vállalkozó feladatai a Megrendelő utasításai alapján a jelen szerződés IV.1. pontjában meghatározott karbantartási feladatok ellátása. A Megrendelő képviselője helyszíni bejáráson pontosítja a Vállalkozóval az elvégzendő feladatokat. A Vállalkozó az eseti munkák felmérése után és a beárazott költségvetés alapján előzetes kalkulációt köteles készíteni Megrendelő számára. A felújítási feladatok a kalkuláció Megrendelő általi elfogadása, illetve a kivitelezés kezdő és befejező időpontjának meghatározása után végezhetők.

A helyszíni bejárás során jegyzőkönyv készül, amelynek tartalmaznia kell a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelően az alábbi adatokat:

- az építési munkaterület pontos körülírását (cím, helyrajzi szám) az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelmény (mennyiségi és minőségi mutatók) meghatározásával

- vállalt teljesítési szakaszokat, határidőket részletesen (ideértve a kivitelezési tervszolgáltatásnak, az építési munkaterület átadásának, az építési napló megnyitásának, a tervezett kezdés, a részteljesítés, az átadás-átvétel, a birtokbaadás határidejét vagy határnapját, az igényelt befejezési határidőt vagy határnapot)

II.4.	A Szerződésben vállalt tevékenység SZJ-számai: 	43

III. A Szerződés teljesítésének határideje

III.1.  Az adott megrendelésekben meghatározott teljesítési határidő.

III.2.  Véghatáridő:	a szerződés aláírásától számított 24 hónap

III.3.  Szerződő Felek rögzítik, hogy valamennyi határidő kötbérterhes.

IV. Vállalkozási Díj

IV.1. A szerződésben foglalt munkák vállalkozási díja évente összesen nettó 65 000 000,- Ft/év, azaz összesen két évre: nettó 130 000 000- Ft, azaz százharmincmillió forint. A vállalkozási díj keretösszeg, a munkák elszámolása a ténylegesen elvégzett munkák arányában tételes elszámolással történik az alábbiak szerint:

(Beárazott költségvetés)

| Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV. | 1 | m3 | 0 | 3230 | 0 | 3230 |
| Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m˛ szelvényig, IV. talajosztály | 1 | m3 | 0 | 2230 | 0 | 2230 |
| Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 1 | m3 | 0 | 780 | 0 | 780 |
| Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben | 1 | m3 | 0 | 890 | 0 | 890 |
| Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban | 1 | m3 | 0 | 980 | 0 | 980 |
| Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% | 1 | m3 | 0 | 780 | 0 | 780 |
| Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, talajosztály I-IV. | 1 | m3 | 0 | 2100 | 0 | 2100 |
| Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig | 1 | m | 0 | 910 | 0 | 910 |
| Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, rúdföldelő földmunkája, 1,0 mł földkiemelés, 2,0 m földfúrással | 1 | m | 0 | 2230 | 0 | 2230 |
| Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 mł-es konténerbe | 1 | db | 30510 | 0 | 30510 | 0 |
| Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 1 | m3 | 0 | 2500 | 0 | 2500 |
| Egyéb épületgépészeti szerkezetek elhelyezése fészekvéséssel és helyreállítással, csőbilincs elhelyezése Gázcsőbilincs 1/2 collos | 1 | db | 105 | 907 | 105 | 907 |
| Egyéb épületgépészeti szerkezetek elhelyezése fészekvéséssel és helyreállítással, csőbilincs elhelyezése Gázcsőbilincs 3/4 collos | 1 | db | 109 | 907 | 109 | 907 |
| Egyéb épületgépészeti szerkezetek elhelyezése fészekvéséssel és helyreállítással, csőbilincs elhelyezése Gázcsőbilincs 1 collos | 1 | db | 112 | 907 | 112 | 907 |
| Egyéb épületgépészeti szerkezetek elhelyezése fészekvéséssel és helyreállítással, csőbilincs elhelyezése Gázcsőbilincs 5/4 collos | 1 | db | 138 | 907 | 138 | 907 |
| Egyéb épületgépészeti szerkezetek elhelyezése fészekvéséssel és helyreállítással, csőbilincs elhelyezése Gázcsőbilincs 6/4 collos | 1 | db | 152 | 907 | 152 | 907 |
| Egyéb épületgépészeti szerkezetek elhelyezése fészekvéséssel és helyreállítással, csőbilincs elhelyezése Gázcsőbilincs 2 collos | 1 | db | 205 | 907 | 205 | 907 |
| Egyéb épületgépészeti szerkezetek elhelyezése fészekvéséssel és helyreállítással, épületgépészeti támasz, tartó vagy függesztő elhelyezése 3,00 kg/db súlyig Fix csőtartótámasz, 0,45 kg/db | 1 | db | 1321 | 1399 | 1321 | 1399 |
| Egyéb épületgépészeti szerkezetek elhelyezése fészekvéséssel és helyreállítással, épületgépészeti támasz, tartó vagy függesztő elhelyezése 3,00 kg/db súlyig Fix csőtartótámasz, 0,80 kg/db | 1 | db | 1644 | 1534 | 1644 | 1534 |
| Egyéb épületgépészeti szerkezetek elhelyezése fészekvéséssel és helyreállítással, épületgépészeti támasz, tartó vagy függesztő elhelyezése 3,01-5,00 kg/db súlyig Fix csőtartótámasz, 4,00 kg/db | 1 | db | 1844 | 1534 | 1844 | 1534 |
| Lámpahorog elhelyezése Lámpahorog, 4,5x60 mm | 1 | db | 34 | 359 | 34 | 359 |
| Lámpahorog elhelyezése Lámpahorog, 5,0x70 mm | 1 | db | 40 | 359 | 40 | 359 |
| Lámpahorog elhelyezése Lámpahorog, 7,0x125 mm | 1 | db | 52 | 359 | 52 | 359 |
| Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m˛/db méretig, tégla válaszfalban Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 1 | db | 143 | 1644 | 143 | 1644 |
| Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m˛/db méretig, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 1 | db | 455 | 3119 | 455 | 3119 |
| Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m˛/db méretig, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs | 1 | db | 456 | 3119 | 456 | 3119 |
| Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m˛/db méretig, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs | 1 | db | 468 | 3119 | 468 | 3119 |
| Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig | 1 | db | 0 | 878 | 0 | 878 |
| Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, többlet minden további 1/2 tégla vastagságért | 1 | db | 0 | 878 | 0 | 878 |
| Faláttörés 30x30 cm méretig, vegyes vagy kőfalban, 40 cm falvastagságig | 1 | db | 0 | 4995 | 0 | 4995 |
| Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, bármely téglaboltozatos födémben | 1 | db | 0 | 972 | 0 | 972 |
| Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, előregyártott béléselemes födémben | 1 | db | 0 | 1717 | 0 | 1717 |
| Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben | 1 | db | 0 | 1215 | 0 | 1215 |
| Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, téglabetétes vasbeton födémben | 1 | db | 0 | 1215 | 0 | 1215 |
| Födémáttörés 30x30 cm méretig, dongaboltozatnál, boltvállban 1 m vastagságig | 1 | db | 0 | 2025 | 0 | 2025 |
| Horonyvésés, meglévő vakolatba, MM jelű fal vezeték részére | 1 | m | 0 | 122 | 0 | 122 |
| Horonyvésés, téglafalban, 8 cm˛ keresztmetszetig | 1 | m | 0 | 209 | 0 | 209 |
| Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm˛ keresztmetszet között | 1 | m | 0 | 230 | 0 | 230 |
| Horonyvésés, vegyes kő és beton falban, 8,00 cm˛ keresztmetszetig | 1 | m | 0 | 527 | 0 | 527 |
| Horonyvésés, vegyes kő és beton falban, 8,01-16,00 cm˛ keresztmetszet között | 1 | m | 0 | 581 | 0 | 581 |
| Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P2 pórusbeton falazatban, Ř: 65 mm | 1 | db | 0 | 135 | 0 | 135 |
| Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P2 pórusbeton falazatban, Ř: 80 mm | 1 | db | 0 | 149 | 0 | 149 |
| Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P4 pórusbeton falazatban, Ř: 65 mm | 1 | db | 0 | 189 | 0 | 189 |
| Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P4 pórusbeton falazatban, Ř: 80 mm | 1 | db | 0 | 230 | 0 | 230 |
| Fészekvésés, téglafalban, 0,015 mł-ig | 1 | db | 0 | 1183 | 0 | 1183 |
| Fészekvésés, téglafalban, 0,0151-0,030 mł között | 1 | db | 0 | 2268 | 0 | 2268 |
| Fészekvésés, kő-, vegyes- és betonfalban, 0,015 mł-ig | 1 | db | 0 | 2417 | 0 | 2417 |
| Fészekvésés, kő-, vegyes- és betonfalban, 0,0151-0,030 mł között | 1 | db | 0 | 4228 | 0 | 4228 |
| Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 - 78 mm átmérő között, 30 mm mélységig | 1 | db | 0 | 149 | 0 | 149 |
| Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 100 x 100 mm-es, 50 mm mélységig | 1 | db | 0 | 297 | 0 | 297 |
| Falátfúrás DN25-DN40 vezetékhez vagy átmenőcsavaros rögzítéshez, P2, P4 pórusbeton, 20 cm vastag falazatban | 1 | db | 0 | 54 | 0 | 54 |
| Falátfúrás DN25-DN40 vezetékhez vagy átmenőcsavaros rögzítéshez, P2, P4 pórusbeton, 25 cm vastag falazatban | 1 | db | 0 | 68 | 0 | 68 |
| Falátfúrás DN25-DN40 vezetékhez vagy átmenőcsavaros rögzítéshez, P2, P4 pórusbeton, 30 cm vastag falazatban | 1 | db | 0 | 88 | 0 | 88 |
| Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez | 1 | m | 0 | 16 | 0 | 16 |
| Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére | 1 | db | 0 | 16 | 0 | 16 |
| Mérési jelölés, kirajzolás fal-, és födémáttörés részére | 1 | db | 0 | 16 | 0 | 16 |
| Lyukfúrás, téglafalban, 20 mm átmérőig | 1 | m | 102 | 1247 | 102 | 1247 |
| Lyukfúrás, téglafalban, 21-30 mm átmérő között | 1 | m | 102 | 1426 | 102 | 1426 |
| Lyukfúrás, vegyes és kőfalban, 20 mm átmérőig | 1 | m | 102 | 1742 | 102 | 1742 |
| Lyukfúrás, vegyes és kőfalban, 21-30 mm átmérő között | 1 | m | 102 | 1944 | 102 | 1944 |
| Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig | 1 | m |  |  | 96 | 280 |
| Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között | 1 | m |  |  | 190 | 336 |
| Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása mennyezeten, 10 cm szélességig | 1 | m |  |  | 96 | 420 |
| Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása mennyezeten, 11-20 cm szélesség között | 1 | m |  |  | 190 | 588 |

A vállalkozási díj keretösszege + 50%-kal változhat.

IV.2.  Az ÁFA bevallása és a megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik.

IV.3. A munkák mennyiségeit tételenkénti bontásban a Beárazott költségvetés tartalmazza. A Vállalkozó a Beárazott költségvetésben szereplő minden tételhez meghatározta az egységárat vagy árat. Új tételek elszámolása az ajánlatban alkalmazott rezsióradíj, valamint a Beárazott költségvetésben használt Terc program aktuális verziója normatíváinak alkalmazásával történik.

IV.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozási díj összege az alábbiak fedezetét is tartalmazza:

- a Beárazott költésgvetésben külön soron nem szereplő, de a szerződésben vállalt munkák teljes körű elvégzéséhez, rendeltetésszerű használatához, működéséhez szükséges tételek kivitelezését;

- a beépítésre kerülő összes anyag, berendezés, szerelvény, stb. beszerzését, csomagolását, szállítását, szerelését és üzembe helyezését, valamint import esetén a vámot, a statisztikai illetéket és egyéb járulékos költségeket;

- a kivitelezéshez szükséges, de a Megrendelő által nem biztosított hatósági és egyéb engedélyek beszerzését és azok költségeit;

- a berendezések a teherhordó és egyéb szerkezetek megfelelő megvédését, állagmegóvását.

- anyag, bér gép, közterület igénybevétel járulékos költségei

- minősítések, minősítés tanúsítások

- segédanyagok, lerakóhelyi díjak

- a megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb engedélyek

- szakhatósági felügyeleti díjak

- a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a Vállalkozó kérelmére indított tájékoztatással kapcsolatos díjak

- szabadalmi díjak

- biztonságtechnikai előírások miatt felmerülő költségek

- biztosítások költségei

- minőségtanúsítással kapcsolatos költségek

V. Felek jogai és kötelezettségei

V.1. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozónak a munkaterületen, rendes munkaidőn túli vagy munkaszüneti napon történő munkavégzéséhez a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

V.2. A munkaterület előírt elkerítéséről, elzárásáról és a vonatkozó előírásoknak megfelelő figyelmeztető táblák és jelzések elhelyezéséről, valamint a munkahely őrzéséről minden esetben Vállalkozónak kell gondoskodnia.

V.3. A munkahely átadása után a munkavédelem megszervezése, az óvórendszabályok és egészségügyi rendszabályok betartása Vállalkozó kötelessége.

V.4. Vállalkozó az Építési Naplót (a továbbiakban: napló) a munkaterület átadás átvételének időpontjától köteles vezetni és Megrendelő által kijelölt helyen tartani. Az esetleges tervtől eltérő kivitelezést a Vállalkozó a Megrendelővel egyezteteti és azt a naplóban rögzíti. A naplóban kell rögzíteni a szerződés szerinti teljesítéseket és vizsgálatokat. A naplóba bejegyzéseket a helyszíni képviselettel megbízottak közül csak azok tehetnek, akiknek nevét a naplóban feltüntették. A szerződés tárgyának teljesítése során a kapcsolattartás a naplón keresztül történik. Az Építési Naplót a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelteknek megfelelően kell vezetni.

V.5. Az Építési Naplóba bejegyzésre jogosult a Vállalkozó részéről:

Felelős műszaki vezetők:

Név: 	Radáné Wéber Zsuzsanna - építész

Cím: 	1106 Budapest, Jászberényi út 24-36.

Tel:  	06-30-515-6354; 	Fax: 431-7070

Név: 	Veress Gábor - gépész

Cím: 	1106 Budapest, Jászberényi út 24-36.

Tel:  	06-30-280-8592; 	Fax: 431-7070

Név: 	Miklán István - elektromos

Cím: 	1106 Budapest, Jászberényi út 24-36.

Tel:  	06-30-680-4374; 	Fax: 431-7070

A megrendelő részéről:

Név: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának műszaki ellenőrei

Cím: 1041 Budapest, István út 14.

Tel/Fax: 231-3148/231-3149

V.6. Teljesítés igazolására jogosult:

Név: Lőrincz Mihály osztályvezető Városüzemeltetési Osztály

Cím: 1041 Budapest, István út 14.

Tel/Fax:  231-3148/231-3149

V.7. Megrendelő jogosult a szerződés teljesítése során bármely feladat ellátását személyesen, vagy megbízottja útján ellenőrizni. Megrendelő az ellenőrzés során feltárt hiányosságok, hibák kijavítására Vállalkozót felhívja, illetve – amennyiben az ellenőrzés súlyos szerződésszegést tár fel – jogosult bármely munka elvégzését megtiltani, vagy leállítani, és a jelen megállapodás szerződésszegésre vonatkozó rendelkezéseiben leírt jogait gyakorolni.

V.8. A Vállalkozó köteles a szerződés hatálya alatt fenntartani (biztosítani) a gépi kapacitások és személyek rendelkezésre állását, az ajánlatában megadott, illetve a szerződés szerinti feladatai ellátásához szükséges módon és mértékben.

V.9. A Vállalkozó a szerződés hatálya alatt köteles folyamatosan fenntartani (biztosítani) a kapcsolattartás lehetőségét a szerződés szerinti feladatai ellátásához szükséges módon és mértékben.

V.9. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a szerződés teljesítésének eredményességét, vagy a határidők betartását veszélyezteti.

V.10. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a tárgyi munkát szerződésszerűen, teljes körűen, I. osztályú minőségben, a műszaki előírásoknak, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabályoknak és szabványoknak, a technika mai állásának megfelelően, határidőben elkészíti. Vállalkozó kötelezettséget vállal a munka teljességéért és hiánytalanságáért főleg azon tételek esetében, melyek nincsenek előírva a dokumentációban, viszont a szakmai szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a szerződéses feladatai és kötelezettségei, a tárgyi munka kifogástalan, teljes körű kivitelezéséhez és a Vállalkozót terhelő egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez.

V.11. Vállalkozó kötelezettséget vállal az állag-, vagyon és életvédelem biztonságának garantálására, az általa okozott károk helyreállítására. A Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik, a károkért költségátvállalás mellett felel. A kivitelezési munkák során Vállalkozó köteles az érvényes országos, valamint a megrendelői tűz, munka- és biztonságvédelmi előírásokat betartani, biztosítani a balesetmentes munkavégzés feltételeit és biztosítani a munkaterület szükséges elkerítését és kivilágítását.

V.12. A Vállalkozónak a munkálatok ideje alatt fokozottan, a mindenkori jogszabályoknak megfelelően védenie kell a környezetet a szennyeződéstől.

V.13. Vállalkozó a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a Vállalkozási díjat ezen információk figyelembevételével, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és a helyszín és a körülmények ismeretében állapította meg.

V.14. A Vállalkozó feladatát saját maga által és a Szerződés rendelkezései szerint alvállalkozó(k) bevonásával köteles teljesíteni. A Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért. A Vállalkozó jótáll azért, hogy a bevont alvállalkozó, szervezet rendelkezik minden olyan képesítéssel, engedéllyel és jogosítvánnyal, amellyel a Vállalkozó maga is rendelkezik és amely a Szerződés szerinti feladatai teljesítéséhez szükséges.

V.15. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a II.3. pont szerinti munkálatok szerződésszerű teljesítése érdekében tervezési feladatok ellátása is szükséges úgy azokat a Vállalkozó elvégzi és ezen feladatok ellenértékét a Vállalkozási díj tartalmazza.

V.16. Megrendelő jogosult a tervezési munkát figyelemmel kísérni, ellenőrizni. Kérésére a Vállalkozó köteles rendelkezésre állni, a menet közben elkészült tervrészleteket bemutatni, és valamennyi tervfázisban elkészült tervből a Megrendelő részére 2-2 példány tervet nyomtatott és digitális formátumban is átadni. A Megrendelő észrevételeit a továbbtervezésnél Vállalkozó köteles figyelembe venni. A Vállalkozó a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben állásfoglalást köteles kérni a Megrendelőtől.

V.17. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy minden olyan terv, illetve szerzői jogi védelem alá eső mű esetében, amelyet a Vállalkozó, vagy Alvállalkozója a Szerződés teljesítése során hoz létre, és a Szerződés szerint a Megrendelőnek át kell adni, biztosítja a szerzői jogok átengedését a következők szerint:

- ahol a Szerződés szerint a tervet, vagy egyéb művet a Megrendelő részére át kell adni, ott a többszörözés és a nyilvánosság számára történő hozzáférés biztosítása,

- ahol a Szerződés szerint a tervet, vagy egyéb művet a Megrendelő részére digitális, továbbszerkeszthető formában kell átadni, ott az átdolgozás jogának biztosítását is.

V.18. A Vállalkozási díj tartalmazza az elkészített valamennyi tervhez fűződő szerzői jog ellenértékét, a Megrendelő a Ptk. 410. § (5) bekezdése folytán alkalmazandó 412. § (3) bekezdés a) pontja alapján a rendelkezési jogát kiköti, ezért a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében azzal a továbbiakban szabadon rendelkezik.

V. 19. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján Megrendelő a szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez az átruházható szerzői jogok vonatkozásában. Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a dokumentáció bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról. A felhasználási jog átruházásának díját a Vállalkozási díj tartalmazza. A felhasználási jog átengedésére külön szerződést a Szerződő Felek nem kötnek. A felhasználás célja a tárgyi munka megvalósítása, fenntartása.

V. 20. A Vállalkozónak a munkálatok ideje alatt fokozottan, a mindenkori jogszabályoknak megfelelően védenie kell a környezetet a szennyeződéstől. Ezért minden hulladékot össze kell gyűjtenie és a műszaki ellenőr által elfogadott szemétlerakó-helyre kell szállíttatnia mind a szerves, mind a gyártási, veszélyes és kommunális hulladékokat.

Vállalkozó feladata a teljes Munkaterületen a növényvédelmi tevékenységről szóló 5/2001 (I. 16.) FVM rendelet, illetve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint a gyomnövényekkel, kártevőkkel és kórokozókkal kapcsolatos védekezési kötelezettséggel érintett növényekkel szembeni irtási (védekezési) feladatok ellátása, különösen a parlagfűvel szembeni védekezés körébe tartozó irtási feladatok. Vállalkozó feladata különösen az 5/2001 (I. 16.) FVM rendelet 2. § (1) bek. f) pontja alapján a parlagfűvel szembeni védekezés körébe tartozó irtási feladatok elvégzése.

V. 21. Vállalkozó köteles – amennyiben a Szerződés megkötésekor nem áll rendelkezésre – elkészíteni/elkészíttetni az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 6. § (2) bek. b) pontja szerinti biztonsági és egészségvédelmi tervet. A Vállalkozó köteles a munkaterületre lépő Megrendelői személyzet részére az előírt védőeszközöket és felszereléseket biztosítani, illetve részükre a munkavédelmi oktatást megtartani.

V.22. A Szerződő Felek a Szerződésben foglaltak megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek, tájékoztatják egymást. A Szerződő Felek kötelesek az érdekkörükben felmerülő és a szerződés teljesítésére hatással bíró lényeges körülményről, különösen amely körülmény a szerződés céljának elérését veszélyezteti, egymást haladéktalanul értesíteni.

V.23. Megrendelő köteles az intézményenkénti karbantartási munkákat meghatározni, a kivitelezővel helyszínen egyeztetni, a kivitelező által összeállított, munkánkénti költségvetéseket ellenőrizni.

V.24. Megrendelő köteles a szerződés teljesítésével kapcsolatban minden információt Vállalkozó részére megadni, valamint a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni.

V.25. A Megrendelő ezennel vállalja, hogy a szerződésszerű teljesítést igazolja és a vállalkozási díjat megfizeti a jelen szerződésben leírtak szerint.

V. 26- A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés alapját képező dokumentációkban nem szereplő külön megrendelt munkatételre (pótmunka) vonatkozó igénybejelentés esetén Vállalkozó a pótmunka-igény jogalapjának alátámasztására (figyelemmel a Kbt. 303. §-ára is) köteles a feltételek fennállását igazolni, és az arra vonatkozó dokumentumokat az igény-bejelentéssel egyidejűleg a műszaki ellenőr részére átadni.

V.27.	A Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdésekor, valamint a II.1. szerinti munka befejezésekor a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet 5§ (6) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó projekttábla, illetve emléktábla elkészítéséről, valamint jól látható helyen történő elhelyezéséről gondoskodni.

VI. Jótállási és szavatossági feltételek

VI.1. Vállalkozó - az általa kivitelezett munkarészekre a vonatkozó hatályos jogszabályokban és egyéb szabályozásokban előírt teljes körű jótállási és szavatossági feltételeket, kötelezettségeket vállalja. A jótállás időtartama a létesítmény sikeres generál műszaki átadás- átvételének lezárásától számított 12 hónap. A jótállási határidő lejárta után a szavatossági kötelezettség érvényes. A szavatosság időtartama a teljesítés időpontjától számított 36 hónap. A jótállási és szavatossági idő- a javított rész vonatkozásában- a kijavítás időpontjától újra kezdődik. Az egyes épületszerkezetek vonatkozásában alkalmazandó szavatosság az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló, 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet szerinti kötelező alkalmassági idő erejéig érvényes. A Vállalkozó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az általa beszerelésre kerülő hűtő/ fűtő rendszer üzemképes állapotának vonatkozásában a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet előírásai szerint jótállási kötelezettség terheli.

VI.2. Jótállási (szavatossági) hibabejelentés alapján a Vállalkozó köteles:

- üzemelést gátló hiba esetén a bejelentést követő 24 órán belül a hiba helyszíni felülvizsgálatát megtartani, állásfoglalását írásban közölni és a javítást 48 órán belül elvégezni;

- üzemelést nem gátló hiba esetén, 3 napon belül kitűzött helyszíni bejáráson - nyilatkozattételre jogosult képviselővel- megjelenni, vállalását határidő megjelölésével megtenni és a javítást a vállalt határidőre elvégezni és a hiba kijavítását a bejelentéstől számított 10 napon belül megkezdeni;

- az elvégzett javításról kiadott üzemeltetői igazolást a Megrendelőnek átadni.

Amennyiben a Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége ellenére - Megrendelő illetve az Üzemeltető igénye szerint- nem szünteti meg, megfelelő időben nem javítja ki, a Megrendelő jogosult azt Vállalkozó költségére más kivitelezővel elvégeztetni. Ezen javítási, pótlási költséget Vállalkozó utólag nem vitathatja.

VII. A Szerződés biztosítékai

VII.1. Késedelmes (rész)teljesítés esetén Vállalkozó a késedelem minden napjára a késedelemmel érintett részteljesítés nettó vállalkozói díja alapján számított napi 0,2 % kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek.

VII.2. Ha a Vállalkozó késedelme bármely kötbérterhes részhatáridő vonatkozásában a 15 napot meghaladja, úgy a Megrendelő a Kbt. 62. § szerinti súlyos szerződésszegésre való hivatkozással a szerződéstől elállhat, s a súlyos szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a megállapított kötbéren felül kárait és költségeit is követelheti. A késedelmes teljesítés elfogadásától és a késedelmi kötbér megfizetésétől függetlenül a Megrendelő nem mond le az őt erre az esetre megillető jogok érvényesítéséről.

VII.3. Hibás teljesítés esetén Vállalkozó a jótállási és szavatossági felelősségen túl, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A hibás teljesítési kötbér mértéke 15 %, alapja az adott részteljesítés nettó vállalkozói díja.

VII.4. A Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása és a Vállalkozó felróható magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Vállalkozó kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke 2 000 000,- Ft. A Megrendelő jogosult a meghiúsulási kötbér felett kárainak érvényesítésére.

VII.5. Ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Vállalkozóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya, vagy végelszámolás alatt áll. Amennyiben Vállalkozó fizetőképességében a jelen bekezdésben foglaltak szerinti lényeges változás következik be, köteles Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni.

VIII. Megrendelői igények érvényesítése

VIII.1. A Megrendelő a Szerződésen alapuló, illetve azzal összefüggő kötbér- vagy kárigényeit a következő módon érvényesíti. A Megrendelő a késedelmes teljesítés esetén – az igény jogalapjának és az okot adó ténynek, eseménynek a megjelölésével – felhívja a Vállalkozót hogy

- a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár jogalapjának és összegének elismerése mellet a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár összegét fizesse meg, vagy

- a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár jogalapjának és összegének elismerése mellett a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár összegének a Vállalkozó számlájába történő beszámítás útján való kiegyenlítéséhez járuljon hozzá, vagy

- nyilatkozzon, hogy a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár jogalapját, vagy összegét nem ismeri el.

A Vállalkozó köteles a fentiekre vonatkozó nyilatkozatát 3 napon belül megadni. Megrendelő a Vállalkozónak a Megrendelővel szemben, a Szerződéssel összefüggésben fennálló követelésébe kizárólag a Vállalkozó által elismert követelését számíthatja be. A beszámítás mértékéig a kötelezettségek megszűnnek.

VIII.2. Vállalkozó köteles biztosítást kötni, és a Szerződés teljes hatálya alatt mindvégig fenntartani:

- a tárgyi munkára, valamint a kapcsolatos anyagokra a teljes helyreállítási költség mértékéig teljes körűen,

- minden előre nem látott veszteség vagy kár helyreállításához szükséges pótlólagos költségek fedezésére, beleértve a szakértői díjakat és a tárgyi munka bármely részének lebontási és elszállítási költségét, és bármilyen természetű rom elszállítási költségét, a helyreállítási költség 15 %-ának megfelelő kiegészítő összegre,

- a Vállalkozói Berendezésre és egyéb dolgokra, amelyeket a Munkaterületre hozott a Vállalkozó, olyan összegben, amely fedezi azok Munkaterületen történő megfelelő pótlását,

- a föld szállításával, a technológiai folyamatokkal (pl. alapozás) kapcsolatban esetleg felmerülő, harmadik személynek okozott károk (zaj-, rezgés-, porártalom, repedés, süllyedés stb.) fedezetére.

- a vállalkozó által alkalmazott minden személyre vonatkozóan a munkabalesetekért fennálló felelőssége fedezetére mindaddig, amíg a tárgyi munkán munkavállalói bármely tevékenységet végeznek, tekintet nélkül a létszámra (munkáltatói felelősségbiztosítás) és azt az alvállalkozóitól is megkövetelni.

IX. Átadás-átvétel

IX.1. A műszaki átadás-átvételi eljárás csak a rendeltetésszerű üzemeltetés lehetősége esetén kezdhető meg.

IX.2. Az eljárásról a Megrendelő műszaki ellenőre jegyzőkönyvet vesz fel, melyben feltünteti a résztvevőknek az esetleges hibákra, hiányokra vagy hiányosságokra vonatkozó nyilatkozatait és a hiányok pótlására vállalt határidőt, továbbá az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározott egyéb tartalmi elemeket.

IX.3. A vállalkozás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a munka az érvényes hatósági, jogszabályi, szabványi és egyéb műszaki előírásoknak megfelelően, I. osztályú minőségben elkészül.

IX.4. Megrendelő a munkát csak teljesen befejezett, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles átvenni.

IX.5. Megrendelő, illetve műszaki ellenőre a teljesítés igazolást akkor adja ki, ha az átadás-átvételi jegyzőkönyvben feltüntetett hibák, hiányok és hiányosságok kijavítását, pótlását Vállalkozó az előírásoknak megfelelően elvégezte

X. Pénzügyi elszámolás, fizetési feltételek

X.1. A számla benyújtásának feltételei:

- sikeres műszaki átadás-átvétel,

- felmérési és építési napló átadása,

- kivitelezői nyilatkozat,

- minőségi bizonylatok,

- beépített berendezésekre vonatkozó jótállási és garancia dokumentumok,

- használati utasítások, üzemeltetési tervezői utasítások,

- műszaki ellenőr által aláírt teljesítésigazolás,

- átadás - átvételi jegyzőkönyv,

A Vállalkozó számla benyújtására a felmerült munkálatok igazolt teljesítését követően a tényleges teljesítésnek megfelelő összegben havonta és intézményenként jogosult. A számla kiállításának feltétele a munka teljesítésének igazolása megrendelő műszaki ellenőre által.

X.2. A számlát a Megrendelő nevére és címére kell kiállítani és a Megrendelő címére kell benyújtani.

X.3. A nem a Megrendelő címére benyújtott számlára kifizetés nem teljesíthető, ezekben az esetekben a Megrendelő fizetési késedelme kizárt.

X.4. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a Megrendelő köteles a kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni a Vállalkozó. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani.

X.5. Megrendelő az igazolt teljesítés alapján kiállított számlát a kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél vezetett 10409015-90137725-00000000 számú számlájára.

X.6. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződést Vállalkozóként aláíró valamennyi fél a szerződés egészének teljesítéséért egyetemlegesen felel. A Vállalkozóként Szerződő Felek mindegyike – az általa ténylegesen elvégzett munkák arányában – jogosult számla kiállítására, azonban a számla benyújtására – a jelen pontban meghatározott rendelkezések figyelembe vételével – kizárólag az I. pontban hivatkozott közbeszerzési eljárásban a Vállalkozóként szerződő Felek képviseletére meghatalmazott jogosult..

X.7. Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti

X.8. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó jogosult a Ptk. 301/A § szerint késedelmi kamat felszámítására.

XI. A szerződés hatálya, megszűnése, módosítása

XI.1. A jelen szerződés megszűnik:

    - a Felek közös megegyezése esetén írásbeli közös nyilatkozatukkal, az abban megjelölt napon és feltételekkel,

    - Megrendelő azonnali hatályú felmondásával, a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén, így például:

    - a Vállalkozó jogutód nélküli megszűnésével.

    - a véghatáridő idő lejártával,

XI.2. A szerződést a Szerződő Felek csak közös megegyezéssel, és a Kbt. 303. §-ában foglaltak fennállása esetén írásban módosíthatják.

XI.3. A jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba.

## XII.  Üzleti titok, közérdekű adatok

XII.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé.

XII.2. A Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.

XII.3. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. §-ának (9) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a megrendelőnél, a megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.

XII.4. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 81. §-ának (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai közösségi támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a technológiai eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 81. §-ának (4) bekezdése értelmében az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg.

XII.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő adatkezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról rendelkező 1992. évi LXIII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

XIII. Egyéb kikötések

XIII.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben foglalt munka teljesítése érdekében megismert dokumentációkat csak jelen szerződés alapján, a vállalt feladat teljesítése érdekében használják fel. A létesítmény üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges dokumentációkat az üzemeltető részére azzal a kikötéssel kell átadni, hogy azokat csak az üzemeltetéshez és fenntartáshoz használhatja, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti.

XIII.2. A jelen szerződés aláírásával mind a Megrendelő, mind pedig a Vállalkozó hozzájárulnak ahhoz, hogy a Vállalkozó továbbá annak alvállalkozói a feladatuk ellátásához szükséges mértékben alvállalkozót vegyenek igénybe.

XIII.3. A szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban- beleértve annak érvényessége, értelmezése, vagy megszüntetése feletti jogvitákat Szerződő Felek egymás közötti tárgyalásos megegyezéseket részesítik előnyben. Amennyiben a személyes megegyezés nem vezet eredményre, felek kölcsönösen magukra nézve kötelezően elfogadják a Fővárosi Bíróság vagy a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság illetékességét, mediátori közreműködését a Felek nem vesznek igénybe.

XIII.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

XIII.5. A szerződéssel együtt olvasandó és értelmezendő a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációja.

Szerződő Felek képviselői ezen szerződést, mint akaratukkal minden esetben megegyezőt, közös elolvasás és értelmezés után aláírásukkal hagyják jóvá.

| Budapest, 2009. december hó 28. nap __________________________ Megrendelő Dr. Derce Tamás polgármester | __________________________ Vállalkozó Virágh István vezető tisztségviselő |
| --- | --- |

# Footnotes

Csak közös ajánlattétel esetén alkalmazandó!