# Vállalkozási Szerződés

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata (1041 Budapest, István út 14.) képviseli: Dr. Derce Tamás polgármester, mint Megrendelő,

másrészről

Cégnév:		AMBÍCIÓ Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely:		1032 Budapest, Bécsi út 223.

Cégjegyzékszám:	Cg.01-09-071190

Adószám:		10435070-2-41

Képviselő:		Fehérné Virág Gyöngyi ügyvezető

mint Vállalkozó között az alábbi feltételek szerint.

ELŐZMÉNY: A Megrendelő egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat közterületein gyephézagos, térbetonos, és aszfaltburkolatú gépjárműparkoló építése tárgyában, melynek nyertese a Vállalkozó lett.

1) A szerződés tárgya:

  - A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat közterületein gyephézagos, térbetonos, és aszfaltburkolatú gépjárműparkolók építését. A Megrendelő a konkrét munkálat felmerülésekor írásbeli megrendelőt küld a Vállalkozó részére, postai úton, vagy faxon.

  - Az 1.1. pont szerinti feladat a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot megvalósításával teljesül a vonatkozó szabványokban, szakmai előírásokban és engedélyekben foglaltaknak megfelelően.

  - A Vállalkozó az 1.1. pontban meghatározott kivitelezési munkákat a szerződéskötés időpontjában érvényes szabványok szerinti I. osztályú minőségben teljesíti.

  - A Megrendelő jogosult a munkák folyamatos műszaki ellenőrzésére a munkanaplóba történő bejegyzésre.

- Műszaki tartalom:

  - A jelen vállalkozási szerződés műszaki tartalmát a Megrendelő által átadott dokumentáció, a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás során tett ajánlat, a Vállalkozó által készített egységár gyűjtemény és a megrendelő által adott konkrét helyszínre és a burkolat anyagára vonatkozó írásos megrendelés képezi.

  - A Vállalkozó kijelenti, hogy az átadott dokumentációból az 1.1. pontban írott munka teljes körű teljesítéséhez valamennyi szükséges információ birtokába került. Vállalkozó teljes körű kivitelezésre vállalkozik.

- Vállalkozási díj:

  - A Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során tett ajánlatában foglalt egységárakkal készített és a Megrendelő által elfogadott költségvetés szerint jogosult vállalkozói díjra, számla ellenében 50.000.000 Ft + ÁFA (azaz ötvenmillió forint + ÁFA) keretösszeg erejéig.

  - A keretösszeg a közbeszerzési ajánlatnak megfelelően az Önkormányzat tárgy évi költségvetési rendeletének figyelembe vételével + 50%- kal eltérhet (ajánlattételi felhívás II.2.1. pont).

  - Az egységárgyűjtemény az alábbiak szerint:

|  | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12-001-1 | Kőalapos terített út 15 cm szórt kőalappal, 10 cm salakterítéssel | 1 | m2 | 650 | 300 | 650 | 300 | 950 |
| 2 | 12-006-1-0451007 | KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése földmunkával, I-IV. osztályú talajba Alumínium veszélyt jelző tábla, fényvisszaverő, 700 mm | 1 | db | 5 000 | 800 | 5 000 | 800 | 5 800 |
| 3 | 12-006-1-0451029 | KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése földmunkával, I-IV. osztályú talajba Alumínium utasítást adó tábla, fényvisszaverő, 900 mm | 1 | db | 5 100 | 800 | 5 100 | 800 | 5 900 |
| 4 | 12-006-3.1 | Védődeszkázat készítése, függőleges | 1 | m2 | 200 | 150 | 200 | 150 | 350 |
| 5 | 12-006-3.2 | Védődeszkázat készítése, vízszintes | 1 | m2 | 300 | 150 | 300 | 150 | 450 |
| 6 | 12-006-11.2 | Védőburkolat hevederekkel, lécvázzal, berendezési tárgyak megvédésére, zsaluzódeszkából | 1 | m2 | 250 | 200 | 250 | 200 | 450 |
| 7 | 15-001-1 | Sávalap egyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig | 1 | m2 | 280 | 200 | 280 | 200 | 480 |
| 8 | 15-001-2 | Sávalap kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig | 1 | m2 | 400 | 200 | 400 | 200 | 600 |
| 9 | 15-017-5.1.1 | Átjáró kiemelt forgalom részére 1,00 m széles, korlát- és lábdeszkával, 3,00 m fesztávig | 1 | m2 | 2 000 | 780 | 2 000 | 780 | 2 780 |
| 10 | 21-001-1.3.2 | Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, IV. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm | 1 | db | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 |
| 11 | 21-001-3.3.2 | Tuskókiásás egyes döntött fák esetén, kézi erővel, IV. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 31-60 cm | 1 | db | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 12 | 21-001-5 | Tuskó kimarása tuskómaró géppel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban | 1 | m3 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| 13 | 21-001-6.2 | Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm | 1 | 10 m2 | 0 | 1 700 | 0 | 1 700 | 1 700 |
| 14 | 21-001-21.1.1 | Gazkaszálás sík területen, kézi erővel | 1 | 100 m2 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 |
| 15 | 21-004-3.1 | Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig | 1 | m2 | 600 | 300 | 600 | 300 | 900 |
| 16 | 21-004-5.1.2.1 | Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI. | 1 | m2 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 |
| 17 | 21-008-2.1.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85% | 1 | m3 | 0 | 850 | 0 | 850 | 850 |
| 18 | 21-011-1.2.1 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. | 1 | m3 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 |
| 19 | 21-011-3.2.2 | Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, talicskával, többlet minden további 10,0 m-re, 100 m-ig | 1 | m3 | 0 | 450 | 0 | 450 | 450 |
| 20 | 21-011-11.3 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 mł-es konténerbe | 1 | db | 0 | 19 000 | 0 | 19 000 | 19 000 |
| 21 | 21-011-11.8 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 12,0 mł-es konténerbe | 1 | db | 0 | 32 000 | 0 | 32 000 | 32 000 |
| 22 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 1 | m3 | 0 | 650 | 0 | 650 | 650 |
| 23 | 23-003-3-0222210 | Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert .....minőségű betonból C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal | 1 | m3 | 20 000 | 2 500 | 20 000 | 2 500 | 22 500 |
| 24 | 23-003-11.2-0222210 | Szerelőbeton készítése, .....minőségű betonból 10 cm vastagságig C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal | 1 | m3 | 19 000 | 2 500 | 19 000 | 2 500 | 21 500 |
| 25 | 53-000-4.7 | Előregyártott aknaelemekből készített aknák, szűkítők elemekre bontása, aknafedlap | 1 | db | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| 26 | 53-001-53.1.1-0135200 | Egyoldalon tokos PE kettős falú, bordás csapadékvíz-csatornacső beépítése földárokba, csőidomok nélkül, külső csőátmérő 800 mm-ig külső csőátmérő: 250 mm REHAU RAUVIA Special SN4 PE kettős falú, bordás csapadékvíz-csatornacső, 6 m hosszú, DN 250, Csz: | 1 | m | 600 | 300 | 600 | 300 | 900 |
| 27 | 53-001-54.1-0238291 | Műanyag, egyoldalon tokos PE kettős falú, bordás csapadékvíz-csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrű beépítésével, külső csőátmérő: 250 mm REHAU RAUVIA Special PE kettős falú, bordás csapadékvíz-csatornacső idom, ív 45 fokos, DN 250, Csz: 247 120 | 1 | db | 300 | 200 | 300 | 200 | 500 |
| 28 | 53-001-54.1-0238293 | Műanyag, egyoldalon tokos PE kettős falú, bordás csapadékvíz-csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrű beépítésével, külső csőátmérő: 250 mm REHAU RAUVIA Special PE kettős falú, bordás csapadékvíz-csatornacső idom, ív 90 fokos, DN 250, Csz: 246 980 | 1 | db | 400 | 200 | 400 | 200 | 600 |
| 29 | 53-001-54.1-0238345 | Műanyag, egyoldalon tokos PE kettős falú, bordás csapadékvíz-csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrű beépítésével, külső csőátmérő: 250 mm REHAU RAUVIA Special PE kettős falú, bordás csapadékvíz-csatornacső idom, kettős karmantyú, DN 250, Csz: 245 529 | 1 | db | 900 | 300 | 900 | 300 | 1 200 |
| 30 | 53-005-5.1-0646201 | Beton aknamagasító elem elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, 80 cm belső átmérővel, bármely magassági mérettel CSOMIÉP Beton Melior 80/70/9,5 szulfátálló aknamagasító | 1 | db | 2 000 | 1 500 | 2 000 | 1 500 | 3 500 |
| 31 | 53-005-9.1.1.1-0646211 | Beton aknaszűkítő elhelyezése, egyesített szűkítő elem, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 100 cm, felül 50-62,5 cm CSOMIÉP Beton Melior 100/60/60 szulfátálló excentrikus aknaszűkítő, DIN szabvány szerint | 1 | db | 2 500 | 1 500 | 2 500 | 1 500 | 4 000 |
| 32 | 53-005-21.2.4-0646436 | Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 30x30 cm belméretű elemekből, alsó fenék 45 cm magas CSOMIÉP Beton Melior 30/30/45/15 vízelnyelő akna alsó | 1 | db | 1 700 | 300 | 1 700 | 300 | 2 000 |
| 33 | 53-005-21.2.5-0646437 | Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 30x30 cm belméretű elemekből, középső elem 30 cm magas CSOMIÉP Beton Melior 30/30/30/15 vízelnyelő akna magasító | 1 | db | 2 000 | 200 | 2 000 | 200 | 2 200 |
| 34 | 53-005-21.2.6 | Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 30x30 cm belméretű elemekből, felső elem 5-10-15 cm magas | 1 | db | 2 100 | 200 | 2 100 | 200 | 2 300 |
| 35 | 53-005-35.2.1-0242002 | Előregyártott (konfekcionált) műagyag vízóra aknák elhelyezése, előre elkészített tömörített kavicságyazatra, szerelvényekkel és vízórával, DN 400 POLYDUCT vízóra akna Ř 400 mm, magasság: 1,10 m flexibilis csővel, szerelvényekkel | 1 | db | 10 000 | 5 000 | 10 000 | 5 000 | 15 000 |
| 36 | 53-021-1.1.1-0230561 | Polimerbeton vízelvezető rendszer (folyóka) elhelyezése gyorsrögzítéssel, illetve csavaros rögzítéssel, öntöttvas vagy horganyzott acél ráccsal, földmunkák és ágyazatkészítés nélkül, házkörül és a kertben, beépítési hossz: 1,0 m ACO SELF Eurolinevízelvezető folyóka, horg. acél bordás ráccsal, 1 m, Rend.szám: 38701 | 1 | m | 3 000 | 1 500 | 3 000 | 1 500 | 4 500 |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 53-021-1.1.2-0230999 | Polimerbeton vízelvezető rendszer (folyóka) elhelyezése gyorsrögzítéssel, illetve csavaros rögzítéssel, öntöttvas vagy horganyzott acél ráccsal, földmunkák és ágyazatkészítés nélkül, házkörül és a kertben, beépítési hossz: 0,5 m ACO SELF mini folyóka + horganyzott acélrács, 0,5 m, Rend.sz: 31405 | 1 | m | 2 000 | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 3 000 |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 53-021-1.3.2-0231013 | Polimerbeton vízelvezető rendszer (folyóka) tartozékainak elhelyezése (udvari lefolyóhoz vagy udvari víznyelőhöz), bekötőakna, bűzzár ACO SELF Euroline bekötőakna EK 30, horg.acél ráccsal, Rend.sz: 38703 | 1 | db | 1 000 | 500 | 1 000 | 500 | 1 500 |
| 41 | 53-021-12 | Polimerbeton vízelvezető rendszer kiegészítő elemei (csőcsonk) | 1 | db | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 |
| 42 | 53-021-22-0180564 | Tűzihorganyzott vízelvezető folyókarács elhelyezése szögacél keretelemmel, földmunkák és ágyazatkészítés nélkül, bármely beépítési magasságban NAGÉV NC-21 Csapadékvíz elvezető folyóka 30x2-es főbordával 30/30 bordaosztású járórács betéttel tűzihorganyzott kivitelben, 240 mm széles, L 35x35x4 keretelem | 1 | m | 1 000 | 400 | 1 000 | 400 | 1 400 |
| 43 | 61-001-5.1 | Útpálya letakarítása, kézi erővel | 1 | m2 | 0 | 550 | 0 | 550 | 550 |
| 44 | 61-002-1.1-0990133 | Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M-56 jelű, 15-25 cm vastagságban Szemcsés anyag df. 50 mm | 1 | m3 | 4 800 | 1 200 | 4 800 | 1 200 | 6 000 |
| 45 | 61-002-2.1-0990132 | Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M-22 jelű, 10-20 cm vastagságban Szemcsés anyag df. 16 mm | 1 | m3 | 4 300 | 1 200 | 4 300 | 1 200 | 5 500 |
| 46 | 62-001-1.2 | Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, kavicságyazattal | 1 | m | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 |
| 47 | 62-002-1.4.1-0610153 | Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből, 25 cm hosszú elemekből Beton útszegélykő, kiemelt, 25/30/15 cm, Beled C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal | 1 | m | 2 900 | 1 300 | 2 900 | 1 300 | 4 200 |
| 48 | 62-002-21.1-0610718 | Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor K szegélykő kopóréteg nélkül 25x15x25 cm, szürke | 1 | m | 3 100 | 1 300 | 3 100 | 1 300 | 4 400 |
| 49 | 62-002-21.3-0610726 | Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, homok | 1 | m | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 000 |
|  | 62-002-21.3-0617721 | Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből SEMMELROCK kerti szegély 100x25x5 cm, szürke | 1 | m | 600 | 500 | 600 | 500 | 1 100 |
|  | 62-002-21.3-0617731 | Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből SEMMELROCK kerti szegély 100x20x5 cm, szürke | 1 | m | 1 650 | 1 300 | 1 650 | 1 300 | 2 950 |
| 50 | 62-002-21.3-0617736 | Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből SEMMELROCK kiemelt szegély 100x25x8 cm, szürke | 1 | m | 600 | 600 | 600 | 600 | 1 200 |
| 51 | 62-002-21.3-0618502 | Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből KK KAVICS BETON útszegély 8x25x100 cm, szürke | 1 | m | 1 850 | 1 300 | 1 850 | 1 300 | 3 150 |
| 52 | 62-002-21.4-0234546 | Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, kiegészítő elemek elhelyezése Kitöltő kő szürke, Gyártó cikk.: 57002 | 1 | db | 50 | 25 | 50 | 25 | 75 |
| 53 | 62-002-21.4-0234547 | Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, kiegészítő elemek elhelyezése Kitöltő kő fehér, Gyártó cikk.: 57003 | 1 | db | 75 | 25 | 75 | 25 | 100 |
| 54 | 62-003-6-0120125 | Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Nyers homokos bányakavics NHK 0/125 Q-T, Délegyháza | 1 | m3 | 3 900 | 600 | 3 900 | 600 | 4 500 |
| 55 | 62-003-7.1.1-0613292 | Térburkolat készítése tükörkiemeléssel, 15 cm vtg. tömörített kavics alapréteggel, 3 cm vtg. homokágyazattal, előregyártott mosott felületű betonlapból, 40x40x3,8, 40x40x5, 50x50x5, 50x50x5,5 cm-es LEIER mosott felületű járdalap, zúzott köves, 40x40x5 cm | 1 | m2 | 1 200 | 900 | 1 200 | 900 | 2 100 |
| 56 | 62-003-8.1-0611401 | Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 20x10x4, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel A Beton-Viacolor Korzó 10x20x4 cm, szürke | 1 | m2 | 1 100 | 900 | 1 100 | 900 | 2 000 |
| 57 | 62-003-10-0611051 | Térburkolat készítése parkolóhelyen, kisméretű gépkocsi forgalmú helyen, gyephézagos burkolókővel homokágyazatra fektetve, a hézagokat termőtalajjal (helyi anyaggal) kitöltve A Beton-Viacolor Gyepkő, 60x40x10 cm, szürke | 1 | m2 | 5 000 | 1 650 | 5 000 | 1 650 | 6 650 |
|  | 62-003-10-0617385 | Térburkolat készítése parkolóhelyen, kisméretű gépkocsi forgalmú helyen, gyephézagos burkolókővel homokágyazatra fektetve, a hézagokat termőtalajjal (helyi anyaggal) kitöltve SEMMELROCK rácskő 40x40x8 cm, szürke | 1 | m2 | 4 550 | 2 000 | 4 550 | 2 000 | 6 550 |
| 58 | 62-003-10-0618286 | Térburkolat készítése parkolóhelyen, kisméretű gépkocsi forgalmú helyen, gyephézagos burkolókővel homokágyazatra fektetve, a hézagokat termőtalajjal (helyi anyaggal) kitöltve KK KAVICS BETON Dublin rácskő 40x40x10 cm, szürke | 1 | m2 | 4 700 | 1 950 | 4 700 | 1 950 | 6 650 |
| 59 | 62-003-12-0618291 | Térburkolat készítése 8 cm-es vastagsággal, bazaltzúzalékkal kisöpörve, 16x16x8 vagy 20x20x8 cm lapokból KK KAVICS BETON Dublin öko 20x20x8 cm, szürke | 1 | m2 | 4 400 | 1 800 | 4 400 | 1 800 | 6 200 |
| 60 | 62-003-31.2-0617811 | Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 8 cm-es kővel SEMMELROCK Univerzális hullámkő 11,25x22,5x8 cm, szürke | 1 | m2 | 5 700 | 1 600 | 5 700 | 1 600 | 7 300 |
| 61 | 62-003-31.2-0617861 | Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 8 cm-es kővel SEMMELROCK Behaton 16,5x20x8 cm, szürke | 1 | m2 | 1 500 | 1 300 | 1 500 | 1 300 | 2 800 |
| 62 | 62-003-31.3.2-0617893 | Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 10 cm-es kővel 10x20x10; zajmentes 10x20x10 cm-es méretekben SEMMELROCK Einstein 10x20x10 cm, szürke | 1 | m2 | 1 600 | 1 300 | 1 600 | 1 300 | 2 900 |
| 63 | 62-003-121.2.2-0617815 | Beton idomkő burkolat kezdőkő, szélkő, zárókő beépítése 8 cm-es vastagsággal SEMMELROCK Univerzális hullámkő kezdőkő 8 cm vtg., szürke | 1 | m | 300 | 500 | 300 | 500 | 800 |
| 64 | 62-003-121.3.1-0611131 | Beton idomkő burkolat minta készítése a burkolatba, 10 db kő cserével A Beton-Viacolor Balaton 12x24x8 cm, szürke | 1 | dbminta | 150 | 100 | 150 | 100 | 250 |
| 65 | 62-003-121.3.1-0611132 | Beton idomkő burkolat minta készítése a burkolatba, 10 db kő cserével A Beton-Viacolor Balaton 12x24x8 cm, vörös | 1 | dbminta | 200 | 100 | 200 | 100 | 300 |
| 66 | 62-003-131.1 | Többlet, beton idomkő burkolatnál egyenes csatlakozás készítésénél | 1 | m | 0 | 320 | 0 | 320 | 320 |
| 67 | 62-003-131.2 | Többlet, beton idomkő burkolatnál nagysugarú, íves csatlakozás készítéséért | 1 | m | 0 | 355 | 0 | 355 | 355 |
| 68 | 62-003-131.3.1 | Többlet, beton idomkő burkolatnál csatornák körüli kövezéséért, 2,0 m kerületig | 1 | db | 0 | 760 | 0 | 760 | 760 |
| 69 | 62-003-131.4.1 | Többlet, beton idomkő burkolatnál szögletes szerelvények körülkövezéséért, 1,0 m kerületig | 1 | db | 0 | 425 | 0 | 425 | 425 |
| 70 | 63-001-2.1 | Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal | 1 | m3 | 0 | 3 860 | 0 | 3 860 | 3 860 |
| 71 | 63-001-9.3-0760006 | Aszfaltburkolatok repedéseinek javítása, öntöttaszfalttal, 3-5 cm vastagságban MA11 20/30, MA11 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel | 1 | m3 | 74 500 | 2 500 | 74 500 | 2 500 | 77 000 |
| 72 | 63-005-2.1-0750108 | Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése, AC11 kötő vagy AC22 kötő jelű keverékkel, az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 2,0-6,0 cm vastagság között Kötőréteg AC22 kötő 35/50, AC22 kötő 50/70 típusúbitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel | 1 | m3 | 65 000 | 5 000 | 65 000 | 5 000 | 70 000 |
| 73 | 63-005-3.1-0750222 | Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, AC jelű keverékkel, 2,5-5 cm vastagság között Kopóréteg AC16 kopó (F) 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege zúzalékkal | 1 | m3 | 70 000 | 5 000 | 70 000 | 5 000 | 75 000 |
| 74 | 63-005-5-0750001 | Aszfaltszegély készítése öntöttaszfalt keverékből MA4 35/50, MA4 20/30 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzalékkal | 1 | m | 1 000 | 200 | 1 000 | 200 | 1 200 |
| 75 | 63-005-5-0750002 | Aszfaltszegély készítése öntöttaszfalt keverékből MA8 20/30, MA8 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel | 1 | m | 2 510 | 250 | 2 510 | 250 | 2 760 |
| 76 | 63-005-5-0750003 | Aszfaltszegély készítése öntöttaszfalt keverékből MA8 20/30, MA8 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel, visszanyert aszfalttal | 1 | m | 650 | 250 | 650 | 250 | 900 |
| 77 | 64-001-2.1 | Kavicsbeton burkolat bontása, kézi erővel, légkalapáccsal | 1 | m3 | 0 | 4 860 | 0 | 4 860 | 4 860 |
| 78 | 68-001-1.1 | Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunkával, I-IV. oszt. talajban, 89 mm átmérőjű csőoszlop előregyártott betonalappal | 1 | db | 0 | 350 | 0 | 350 | 350 |
| 79 | 68-001-2.2 | Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, tájékoztatást adó jelző- és útbaigazító táblák, 4-4 bilincskészlettel | 1 | db | 0 | 950 | 0 | 950 | 950 |
| 80 | 68-001-2.3 | Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, kiegészítő táblák, 1-1 bilincskészlettel | 1 | db | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 |
| 81 | 68-002-1.1-0451331 | Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése betonalappal, földmunkával, I-IV.osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-4,0 m hosszú, előregyártott betonalappal Alumínium csőoszlop, 3,0 m-es | 1 | db | 2 000 | 1 100 | 2 000 | 1 100 | 3 100 |
| 82 | 68-002-2.3-0451141 | Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, kiegészítő táblák, 1-1 bilincskészlettel Alumínium kiegészítő jelzőtábla, fényvisszaverő, 175x350 mm | 1 | db | 1 400 | 800 | 1 400 | 800 | 2 200 |
| 83 | 68-003-1.2.2-0143331 | Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékkel, kézi jel Plastiroute útjelző festék, fehér 100 | 1 | m2 | 4 800 | 1 000 | 4 800 | 1 000 | 5 800 |
| 84 | 68-003-3.1 | Útburkolati jelek megszüntetése festéssel, gépi jel | 1 | m2 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 |
| 85 | 68-003-3.2 | Útburkolati jelek megszüntetése festéssel, kézi jel | 1 | m2 | 0 | 450 | 0 | 450 | 450 |
| 86 | 91-003-3.2.1.1.2-0631101 | Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, műtrágyázással KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 | 1 | 10m | 1 100 | 900 | 1 100 | 900 | 2 000 |

  - Az egyes konkrét megrendelésre vonatkozó számla a kivitelezés I. osztályú, teljes körű megvalósítását követően lefolytatott sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás után nyújtható be a Megrendelő által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján.

  - Fizetési feltételek:

A Megrendelő a számla összegét a 3.1. pontban foglalt feltételek teljesülése esetén a szakmai teljesítés igazolását követően a kézhezvételtől számított 120 napon belül átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó Citibanknál vezetett 10800014-10000006-10663397 számú számlája javára. A számla kifizetésére csak teljesítés-igazolás alapján kerülhet sor. A teljesítés-igazolás kiadására a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési osztályvezető jogosult.

- Határidők:

  - A munkaterület átadása: Megrendelő a munkaterületet folyamatosan az írásos megrendelőnek megfelelően adja át Vállalkozó részére.

  - Minden megrendelés tartalmazza az adott munka befejezési határidejét. A jelen szerződés 6.) pontjában foglalt jótállási kötelezettség ezen határidőtől számítandó.

  - A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

- Szerződő felek képviselői:

Megrendelő nevében eljáró felelős személy:

név	Lőrincz Mihály, Osztályvezető, Városüzemeltetési Osztály

cím:	1041 Budapest, István út 14.

Tel/fax:	231-31-71

Vállalkozó nevében eljáró felelős személy:

név	     Groz László műszaki vezető

cím:	     1037 Budapest, Bécsi út 343.

Tel/fax:    06 20 370 1394,  453 0948

- Kötbér:

  - A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén naponta a késedelemmel érintett munkanem bruttó szerződéses összegének 0,5%-át, de összesen legfeljebb 20%-át, és legfeljebb a szerződés bruttó ellenértékének 7%-át köteles megfizetni.

  - A Megrendelő a Vállalkozó 30 napot meghaladó késedelme esetén jogosult jelen Vállalkozási szerződéstől – a Vállalkozó szerződésszegése okán – egyoldalú jognyilatkozatával elállni. A Megrendelőt ezen okból történő elállása esetén mindenképpen megilleti az elállásig terjedő időszakra számított késedelmi kötbér, egyébként pedig a szerződésszegés szabályai szerint jogosult eljárni.

  - A Vállalkozó felhatalmazza a Megrendelőt a kötbér összegének számlából történő közvetlen levonására.

  - A Vállalkozó szerződésszegése esetén a Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti.

- Jótállás:

  - A Vállalkozó az elkészített munkára 5 év jótállást vállal a sikeres műszaki átadást követően.

  - A Vállalkozó a jótállás lejártát követően az általa végzett építési munkáért a jogszabályi követelményeknek megfelelően szavatosságot is vállal.

- Biztosítás:

  - A Vállalkozó köteles tevékenységével összefüggésben olyan biztosítási szerződést kötni, amely a Megrendelőt minden – harmadik félnek okozott személyi, dologi, vagyoni – kárral szemben biztosítja.

  - A Vállalkozó köteles a biztosítás érvényességét az utó-felülvizsgálati eljárás sikeres befejezéséig fenntartani.

  - A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen kivitelezési munkálatokra érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik és a felelősségbiztosítási okiratot ezen vállalkozási szerződés mellékleteként csatolja.

- Általános rendelkezések:

  - A Vállalkozó a munkaterületen és a felvonulási területen köteles a vonatkozó rendeletek szerinti munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani, a területek rendben- és tisztántartásáról gondoskodni.

  - A Vállalkozó köteles az építési terület őrzésére.

  - A kivitelezés alatt felhasznált víz- és energia költségeinek megtérítése a Vállalkozó kötelezettségét képezi.

  - Eltakarásra kerülő munkarészek esetében a Vállalkozó köteles biztosítani az eltakarás előtti szemrevételezés lehetőségét Megrendelő 3 munkanappal megelőző, faxon történő értesítése mellett.

  - A Vállalkozó a beépítendő fontosabb anyagok jellemzőiről köteles előzetesen tájékoztatást adni és anyagmintát bemutatni.

Az anyagmintákat a Tervező és a Megrendelő képviselője hagyja jóvá (pl.: méret, szín, stb.). A Vállalkozó ezen jelentősebb anyagok minőségi tanúsítványait is köteles beépítés előtt átadni a Megrendelő részére.

Megfelelő minőségtanúsítással nem rendelkező anyag szerkezet és berendezés nem építhető be. A minőséget tanúsító dokumentumok megszerzése a Vállalkozó feladata.

  - A Vállalkozó köteles a létesítmény kivitelezésére vonatkozó mindennemű szabvány jogszabály, egyéb előírás, szakmai szabály betartására.

  - A Vállalkozó a munkával kapcsolatos utasítást – Tervező naplóbejegyzéseit, szóbeli javaslatait is ide értve – kizárólag a Megrendelőtől fogadhat el.

Tervező naplóbejegyzése utólagos a Megrendelői megerősítéssel érvényes.

  - A sikeres műszaki átadás-átvétel feltételei a hiba- és hiánymentesség, az I. osztályú minőség és a szükséges dokumentációs kellékek (megvalósulási dokumentáció, mérési és nyomáspróba jegyzőkönyvek, anyagok és berendezések műbizonylatai, érvényesített garancialevelek, kezelési és karbantartási utasítások, közművek nyilatkozatai, stb.) rendelkezésre bocsátása.

  - A Vállalkozó teljesítése során köteles a Kbt. 304. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket is maradéktalanul betartani.

- Egyéb:

  - Jelen vállalkozási szerződést szerződő felek kizárólag a Kbt. 303. §-a alapján módosíthatják.

  - Vállalkozó hozzájárul az Önkormányzattal mint megrendelővel kötött szerződés nyilvánosságra hozatalához.

  - Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a kivitelezéssel kapcsolatos egyéb hatályos jogszabályok és szabványok, valamint a Kbt. rendelkezései irányadóak.

  - Jelen szerződést a Felek 2010. április 20. napjától 24 hónapos határozott időtartamra kötik

Budapest, 2010. április 20.

| Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata | AMBÍCIÓ Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
| --- | --- |
| Dr. Derce Tamás | Fehérné Virág Gyöngyi |
| Megrendelő | Vállalkozó |