# Vállalkozási Szerződés

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata (1041 Budapest, István út 14.) képviseli: Dr. Derce Tamás polgármester, mint Megrendelő,

másrészről

Cégnév: Hajdú és Társai Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Áldomás u. 22-24.

Cégjegyzékszám: 01-09-738449

Adószám: 10678736-2-41

Képviselő: Hajdú Sándor

mint Vállalkozó között az alábbi feltételek szerint.

ELŐZMÉNY: A Megrendelő egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le „Vállalkozási szerződés a Mogyoródi patakhíd felújítása tárgyában”, melynek nyertese a Vállalkozó lett.

- A szerződés tárgya:

  - Megrendelő megrendeli, Vállalkozó vállalja a Mogyoródi patakhíd (Budapest, IV. kerület Íves utca) felújítási munkálatait a jelen szerződés 3.4. pontja szerinti beárazott mennyiség-kimutatás, valamint az 1. számú mellékletben rögzített kiviteli terv műszaki tartalma alapján.

  - Az 1.1. pont szerinti feladat a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot megvalósításával teljesül a vonatkozó szabványokban, szakmai előírásokban és engedélyekben foglaltaknak megfelelően.

  - A Vállalkozó az 1.1. pontban meghatározott kivitelezési munkákat a szerződéskötés időpontjában érvényes szabványok szerinti I. osztályú minőségben teljesíti.

  - A Megrendelő jogosult a munkák folyamatos műszaki ellenőrzésére, az építési naplóba történő bejegyzésre.

- Műszaki tartalom:

  - A Vállalkozó kijelenti, hogy az 1.1. pontban írott munka teljes körű teljesítéséhez valamennyi szükséges információ birtokában van. Vállalkozó teljes körű kivitelezésre vállalkozik.

- Vállalkozási díj:

  - A szerződésben foglalt munkák vállalkozási díja a befejezési határidőre prognosztizált, egyösszegű, átalányáras elszámolással rögzített egységárakkal összesen:

Nettó vállalkozási díj: 	21 235 666 ,- Ft

ÁFA (25 %):		 5 308 916,- Ft

Bruttó vállalkozási díj: 	26 544 582,- Ft,

azaz huszonhatmillió-ötszáznegyvennégyezer-ötszáznyolcvanhárom forint (továbbiakban vállalkozási díj).

  - Az ÁFA bevallása és a megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik.

  - A munkák mennyiségeit tételenkénti bontásban a Beárazott Mennyiség-kimutatás tartalmazza. A Vállalkozó a Beárazott Mennyiség-kimutatásban szereplő minden tételhez meghatározta az egységárat vagy árat.

  - Az egységárak a következők:

| Budapest IV. Mogyoródi patakhíd felújítása |
| --- |
| Főösszesítő |
| Tételcsoport | Megnevezés | Nettó ár (Ft) |
| 12 | Felvonulási létesítmények | 1 206 073 |
| 21 | Irtás, föld- és sziklamunka | 3 102 292 |
| 22 | Szivárgóépítés, alagcsövezés | 526 596 |
| 31 | Helyszíni beton és vasbeton munkák | 5 362 189 |
| 61 | Útburkolat alap és makadámburkolat készítése | 4 550 748 |
| 62 | Kőburkolat készítése | 948 030 |
| 63 | Bitumenes alap és makadámburkolat készítése | 4 258 440 |
| 68 | Útpályatartozékok készítése | 1 281 298 |
| Nettó ár | 21 235 666 |
| ÁFA (25%) | 5 308 916 |
| Bruttó ár | 26 544 582 |

| Budapest IV. Mogyoródi patakhíd felújítása |
| --- |
| 12. Felvonulási létesítmények |
| Sor szám | Tételszám | Megnevezés | Mennyiség | Mérték egység | Anyag | Díj | Egységár | Nettó ár (Ft) |
| 1. | 12-007-01 | Ideiglenes forgalomterelés,korlátozás üzemeltetési költsége | 1 | db | 139 502 | 46 000 | 185 502 | 185 502 |
| 2. | 12-007-02 | Megvalósulási , minősítési dokumentáció készítése 6 pld-ban és 2 pld CD | 1 | db | 85 953 | 712 000 | 797 953 | 797 953 |
| 3. | 12-007-03 | Tervezői művezetés | 6 | alk | 2 603 | 16 000 | 18 603 | 111 618 |
| 4. | 12-007-04 | Szakfelügyelet biztosítása | 1 | db | 111 000 | 0 | 111 000 | 111 000 |
| 12. Felvonulási létesítmények összesen | 1 206 073 |

| Budapest IV. Mogyoródi patakhíd felújítása |
| --- |
| 21. Irtás, föld- és sziklamunka |
| Sor szám | Tételszám | Megnevezés | Mennyiség | Mérték egység | Anyag | Díj | Egységár | Nettó ár (Ft) |
| 1. | 21-004-4.2.2-0120723 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics THK 0/32 Q-TT Ártánd [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] | 62,75 | m3 | 4 230 | 1 340 | 5 570 | 349 518 |
| 2. | 21-008-2.1.3 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95% | 62,75 | m3 | 220 | 1 430 | 1 650 | 103 538 |
| 3. | 21-008-3.1.2 | Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél | 325 | m2 | 220 | 155 | 375 | 121 875 |
| 4. | 21-011-11.8 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 12,0 m³-es konténerbe | 15 | db | 4 500 | 2 660 | 7 160 | 107 400 |
| 5. | 21-006-1.1.1 | Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítással, 20,0 m-ig | 30 | m3 | 320 | 1 400 | 1 720 | 51 600 |
| 6. | 21-008-2.1.2 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90% | 9 | m3 | 220 | 1 430 | 1 650 | 14 850 |
| 7. | 21-004-7.2 | Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányameddő, murva, stb.) | 9 | m3 | 6 750 | 4 200 | 10 950 | 98 550 |
| 8. | 21-007-4 | Háttöltés bontás és építés (terfil borítás és kőzúzalék beépítéssel) homokos-kavicsból Trg = 95 % ra tömörítve | 126 | m2 | 7 655 | 6 544 | 14 199 | 1 789 074 |
| 9. | 21-007-5 | Csatlakozó töltés építés felület-előkészítéssel, meglévő rézsű lépcsőzésével 55-85 cm vastagságban,rézsűvédelemmel | 23 | m3 | 2 456 | 17 800 | 20 256 | 465 888 |
| 21. Irtás, föld- és sziklamunka összesen | 3 102 292 |

| Budapest IV. Mogyoródi patakhíd felújítása |
| --- |
| 22. Szivárgóépítés, alagcsövezés |
| Sor szám | Tételszám | Megnevezés | Mennyiség | Mérték egység | Anyag | Díj | Egységár | Nettó ár (Ft) |
| 1. | 22-002-3.4 | Szivárgó építése, perforált, körkörös bordázatú PVC dréncsőből, belső átmérő: 200 mm | 6 | m | 4 785 | 1 200 | 5 985 | 35 910 |
| 2. | 22-002-5 | Keresztszivárgó építés kétoldali kivezetéssel (2*2 db kivezetés) | 21 | m | 17 226 | 6 140 | 23 366 | 490 686 |
| 22. Szivárgóépítés, alagcsövezés összesen | 526 596 |

| Budapest IV. Mogyoródi patakhíd felújítása |
| --- |
| 31. Helyszíni beton és vasbeton munkák |
| Sor szám | Tételszám | Megnevezés | Mennyiség | Mérték egység | Anyag | Díj | Egységár | Nettó ár (Ft) |
| 1. | 31-011-31 | Vasbeton támfal készítés zsaluzással C 30/37 minőségű betonból terv szerinti vasalással | 4 | m3 | 143 412 | 4 500 | 147 912 | 591 648 |
| 2. | 31-100-01 | Szerelőbeton készítés vb támfal alá C4/6 minőségű betonból | 4,45 | m3 | 12 432 | 4 660 | 17 092 | 76 059 |
| 3. | 31-110-01 | Betonfolyóka építés C30/37 szálerősítésű betonból | 66 | m | 16 872 | 9 978 | 26 850 | 1 772 100 |
| 4. | 31-120-01 | Padkaszegély megemelése alábetonozással | 3 | db | 12 836 | 6 000 | 18 836 | 56 508 |
| 5. | 31-130-01 | Padkaszegély elbontása és újraépítése C30/37 min. betonból (1,13 m3) | 1 | db | 24 992 | 10 000 | 34 992 | 34 992 |
| 6. | 31-140-01 | Hézagkitöltés | 35 | m | 2 654 | 2 000 | 4 654 | 162 890 |
| 7. | 31-150-01 | Kiegyenlítő lemez készítés C30/37 minőségű betonból terv szerinti vasalással | 17 | m3 | 148 544 | 6 600 | 155 144 | 2 637 448 |
| 8. | 31-160-01 | Padkaszegély építés C25/30 minőségű betonból | 1,13 | m3 | 21 430 | 5 600 | 27 030 | 30 544 |
| 31. Helyszíni beton és vasbeton munkák összesen | 5 362 189 |

| Budapest IV. Mogyoródi patakhíd felújítása |
| --- |
| 61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése |
| Sor szám | Tételszám | Megnevezés | Mennyiség | Mérték egység | Anyag | Díj | Egységár | Nettó ár (Ft) |
| 1. | 61-001-2.2 | Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel | 124 | m3 | 3 300 | 17 560 | 20 860 | 2 586 640 |
| 2. | 61-005-1.1-0112040 | Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C12/15 - X0b(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 5,4 finomsági modulussal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] | 60,5 | m3 | 22 455 | 6 600 | 29 055 | 1 757 828 |
| 3. | 61-011-1-0235606 | Aszfalterősítő rács elhelyezése VIACON GLASGRID CG 200 textília hord. üvegszálas aszfalterősítő rács, szakító szilárdság: 200/100 kN/m, tekercsméret: 1,50 x 60 m [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] | 60 | m2 | 1 988 | 1 450 | 3 438 | 206 280 |
| 61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése összesen | 4 550 748 |

| Budapest IV. Mogyoródi patakhíd felújítása |
| --- |
| 62. Kőburkolat készítése |
| Sor szám | Tételszám | Megnevezés | Mennyiség | Mérték egység | Anyag | Díj | Egységár | Nettó ár (Ft) |
| 1. | 62-002-1.4.1-0610151 | Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből, 25 cm hosszú elemekből SW Umwelttechnik beton útszegélykő, kiemelt, 25/30/15 cm C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] | 50 | m | 5 987 | 6 280 | 12 267 | 613 350 |
| 2. | 62-002-2.3-0610161 | Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből SW Umwelttechnik beton útszegélykő, süllyesztett, 40/20/15 cm C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] | 60 | m | 4 578 | 1 000 | 5 578 | 334 680 |
| 62. Kőburkolat készítése összesen | 948 030 |

| Budapest IV. Mogyoródi patakhíd felújítása |
| --- |
| 63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése |
| Sor szám | Tételszám | Megnevezés | Mennyiség | Mérték egység | Anyag | Díj | Egységár | Nettó ár (Ft) |
| 1. | 63-001-3.2 | Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, 2,0 cm vastagságig, 200 m²-nél nagyobb felületen | 600 | m2 |  | 220 | 220 | 132 000 |
| 2. | 63-005-216 | AC 11 kopó (F) burkolat építése 6 cm vastagságban | 41 | m3 | 50 000 | 5 000 | 55 000 | 2 255 000 |
| 3. | 63-005-4.1-0750006 | Öntöttaszfalt burkolat készítése, az anyag keverőtelepen keverve, MA4, MA8 vagy MA11 keverékből, beépítés kézi erővel, 2,0-4,5 cm vastagság között, száraz zúzalékkal érdesítve MA11 20/30, MA11 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] | 2,4 | m3 | 85 000 | 5 000 | 90 000 | 216 000 |
| 4. | 63-005-121 | AC 22 kötő (F) burkolat építése 10 cm vastagságban | 26 | m3 | 48 000 | 5 000 | 53 000 | 1 378 000 |
| 5. | 63-005-4.1-0750001 | Öntöttaszfalt burkolat készítése, az anyag keverőtelepen keverve, MA4, MA8 vagy MA11 keverékből, beépítés kézi erővel, 2,0-4,5 cm vastagság között, száraz zúzalékkal érdesítve MA4 35/50, MA4 20/30 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzalékkal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] | 1,35 | m3 | 85 000 | 5 000 | 90 000 | 121 500 |
| 6. | 63-001-10 | Rugalmas kiöntés | 92 | m | 975 | 720 | 1 695 | 155 940 |
| 63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése összesen | 4 258 440 |

| Budapest IV. Mogyoródi patakhíd felújítása |
| --- |
| 68. Útpályatartozékok készítése |
| Sor szám | Tételszám | Megnevezés | Mennyiség | Mérték egység | Anyag | Díj | Egységár | Nettó ár (Ft) |
| 1. | 68-003-2.2.2 | Útburkolati jelek készítése előregyártott jelzőanyagok felhasználásával, fényvisszaverő /fém-, vagy műanyagtestű/ burkolati szegekkel, burkolatba rögzítve | 40 | db | 780 | 660 | 1 440 | 57 600 |
| 2. | 68-003-1.3.1 | Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, gépi jel | 31 | m2 | 3 996 | 1 200 | 5 196 | 161 076 |
| 3. | 68-003-1.1.1-0142505 | Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékkel, gépi jel Viatex festék, fehér 100, EAN: 599605717005 [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] | 22 | m2 | 687 | 500 | 1 187 | 26 114 |
| 4. | 68-003-4 | Sárga színű bordázott tartós burkolati jel | 8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 68-002-1.1-0451331 | Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése betonalappal, földmunkával, I-IV.osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-4,0 m hosszú, előregyártott betonalappal Alumínium csőoszlop, 3,0 m-es [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] | 22 | db | 7 659 | 4 280 | 11 939 | 262 658 |
| 6. | 68-002-2.1 | Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel | 17 | db | 9 768 | 1 341 | 11 109 | 188 853 |
| 7. | 68-004-10.2 | Közúti acél vezetőkorlát tartóoszlop elhelyezése, I-IV. osztályú talajban, betonalap nélkül, leveréssel | 13 | db | 9 788 | 6 589 | 16 377 | 212 901 |
| 8. | 68-004-11.2.1 | Közúti acél vezetőkorlát, korlátelem felszerelése, horganyzott, 4,00 m-es elem | 14 | db | 11 200 | 2 340 | 13 540 | 189 560 |
| 9. | 68-002-3 | Útszükületi jelzőlámpa telepítése | 2 | db | 30 978 | 9 780 | 40 758 | 81 516 |
| 10. | 21-001-20 | Űrszelvény rendezése | 1 | db | 10 450 | 6 450 | 16 900 | 16 900 |
| 11. | 53-001-60 | Víznyelő, akna fedlap szintbehelyezése szakfelügyelettel | 3 | db | 16 700 | 11 340 | 28 040 | 84 120 |
| 68. Útpályatartozékok készítése összesen | 1 281 298 |

  - Fizetési feltételek: A Megrendelő a számla összegét a 3.1. pontban foglalt feltételek teljesülése esetén a szakmai teljesítés igazolását követően a kézhezvételtől számított 30 napon belül átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó OTP Rt-nél vezetett 11702036-20561662 számú számlája javára. A számla kifizetésére csak teljesítés-igazolás alapján kerülhet sor. A teljesítés-igazolás kiadására a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési osztályvezetője jogosult.

- Határidők:

  - A munkaterület átadása: Megrendelő a munkaterületet a szerződés mindkét fél által történő aláírását követő öt munkanapon belül adja át Vállalkozó részére.

  - Teljes befejezési határidő:	2010. szeptember 9.

  - Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jogosult a 4.2. pont szerinti legvégső határidő előtt teljesíteni.

  - Vállalkozó az Építési Naplót (a továbbiakban: napló) a munkaterület átadás átvételének időpontjától köteles vezetni és Megrendelő által kijelölt helyen tartani. Az esetleges tervtől eltérő kivitelezést a Vállalkozó a Megrendelővel egyezteteti és azt a naplóban rögzíti. A naplóban kell rögzíteni a szerződés szerinti teljesítéseket és vizsgálatokat. A naplóba bejegyzéseket a helyszíni képviselettel megbízottak közül csak azok tehetnek, akiknek nevét a naplóban feltüntették. A szerződés tárgyának teljesítése során a kapcsolattartás a naplón keresztül történik. Az Építési Naplót a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelteknek megfelelően kell vezetni. Az építési napló mellékleteként bontási naplót kell vezetni.

  - Az Építési Naplóba bejegyzésre jogosult a Vállalkozó részéről:

Felelős műszaki vezető:

Név: Czövek Levente

Cím: 1031 Budapest, Áldomás u. 22-24.

Tel/Fax: 06 20 981 4896  fax: 430 3081

A Megrendelő részéről:

Név: Tasnády Róbert

Cím: 1041 Bp-Újpest István út 14

Tel/Fax: 06-1-231-31-48/ 06-1-231-31-49

  - A teljesítés igazolására jogosult építési műszaki ellenőr:

Név: Újpesti Vagyonkezelő zRt

Cím: 1042  Újpest Munkásotthon utca 66-68

Tel/fax:: 06-1-369-81-55

- Szerződő felek képviselői:

Megrendelő nevében eljáró felelős személy:

név:	Lőrincz Mihály, Osztályvezető, Városüzemeltetési Osztály

cím:	1041 Budapest, István út 14.

Tel/fax:	231-31-71

Vállalkozó nevében eljáró felelős személy:

név	: 	Hajdú Zsolt

cím:	1031 Budapest, Áldomás u. 22-24.

Tel/fax:	06 20 929 4317, fax: 430 3081

- Alvállalkozó(k) igénybevétele

  - A jelen szerződés Vállalkozó általi teljesítésében tíz százalékot meghaladó mértékben csak a Vállalkozónak a nyertes ajánlatban megjelölt alvállalkozói működhetnek közre. Ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, a Megrendelő a Vállalkozó által megjelölt más szervezet (személy) alvállalkozóként való közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek.

  - Az alvállalkozók munkavégzésének összehangolása Vállalkozó feladata. Vállalkozó az alvállalkozók jogellenes magatartásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el.

  - A Vállalkozó köteles valamennyi, a helyszínen munkát végző alvállalkozóját írásban bejelenteni a Megrendelőnek, és az építési naplóban rögzíteni az alkalmazott alvállalkozókat.

- Kötbér:

  - A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén naponta a késedelemmel érintett munkanem bruttó szerződéses összegének 0,5%-át, de összesen legfeljebb 20%-át,  és legfeljebb a szerződés bruttó ellenértékének 7%-át köteles megfizetni.

  - A Megrendelő a Vállalkozó 30 napot meghaladó késedelme esetén jogosult jelen Vállalkozási szerződéstől – a Vállalkozó szerződésszegése okán – egyoldalú jognyilatkozatával elállni. A Megrendelőt ezen okból történő elállása esetén mindenképpen megilleti az elállásig terjedő időszakra számított késedelmi kötbér, egyébként pedig a szerződésszegés szabályai szerint jogosult eljárni.

  - A Vállalkozó felhatalmazza a Megrendelőt a kötbér összegének számlából történő közvetlen levonására.

  - A Vállalkozó szerződésszegése esetén a Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti.

- Jótállás:

  - A Vállalkozó az elkészített munkára 60 hónap jótállást vállal a sikeres műszaki átadást követően.

  - A Vállalkozó a jótállás lejártát követően az általa végzett építési munkáért a jogszabályi követelményeknek megfelelően szavatosságot is vállal.

- Biztosítás:

  - A Vállalkozó köteles tevékenységével összefüggésben olyan biztosítási szerződést kötni, amely a Megrendelőt minden – harmadik félnek okozott személyi, dologi, vagyoni – kárral szemben biztosítja.

  - A Vállalkozó köteles a biztosítás érvényességét az utó-felülvizsgálati eljárás sikeres befejezéséig fenntartani.

  - A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen kivitelezési munkálatokra érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik és a felelősségbiztosítási okiratot ezen vállalkozási szerződés mellékleteként csatolja.

- Általános rendelkezések:

  - A Vállalkozó a munkaterületen és a felvonulási területen köteles a vonatkozó rendeletek szerinti munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani, a területek rendben- és tisztántartásáról gondoskodni. A munkálatok ideje alatt, a Vállalkozónak a mindenkori jogszabályoknak megfelelően védenie kell a környezetet a szennyeződéstől. Ezért minden hulladékot maradéktalanul össze kell gyűjtenie és az összegyűjtött hulladéknak az engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállításáról gondoskodni köteles.

  - A Vállalkozó köteles az építési terület őrzésére.

  - A kivitelezés alatt felhasznált víz- és energia költségeinek megtérítése a Vállalkozó kötelezettségét képezi.

  - Eltakarásra kerülő munkarészek esetében a Vállalkozó köteles biztosítani az eltakarás előtti szemrevételezés lehetőségét Megrendelő 3 munkanappal megelőző, faxon történő értesítése mellett.

  - A Vállalkozó a beépítendő fontosabb anyagok jellemzőiről köteles előzetesen tájékoztatást adni és anyagmintát bemutatni. Az anyagmintákat a Tervező és a Megrendelő képviselője hagyja jóvá (pl.: méret, szín, stb.). A Vállalkozó ezen jelentősebb anyagok minőségi tanúsítványait is köteles beépítés előtt átadni a Megrendelő részére. Megfelelő minőségtanúsítással nem rendelkező anyag szerkezet és berendezés nem építhető be. A minőséget tanúsító dokumentumok megszerzése a Vállalkozó feladata.

  - A Vállalkozó köteles a létesítmény kivitelezésére vonatkozó mindennemű szabvány jogszabály, egyéb előírás, szakmai szabály betartására.

  - A Vállalkozó a munkával kapcsolatos utasítást – Tervező naplóbejegyzéseit, szóbeli javaslatait is ide értve – kizárólag a Megrendelőtől fogadhat el. Tervező naplóbejegyzése utólagos a Megrendelői megerősítéssel érvényes.

  - A sikeres műszaki átadás-átvétel feltételei a hiba- és hiánymentesség, az I. osztályú minőség és a szükséges dokumentációs kellékek (megvalósulási dokumentáció, mérési és nyomáspróba jegyzőkönyvek, anyagok és berendezések műbizonylatai, érvényesített garancialevelek, kezelési és karbantartási utasítások, közművek nyilatkozatai, stb.) rendelkezésre bocsátása.

  - A Vállalkozó teljesítése során köteles a Kbt. 304. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket is maradéktalanul betartani.

- Egyéb:

  - Jelen vállalkozási szerződést szerződő felek kizárólag a Kbt. 303. §-a alapján módosíthatják.

  - Vállalkozó hozzájárul az Önkormányzattal, mint Megrendelővel kötött szerződés nyilvánosságra hozatalához.

  - A szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban- beleértve annak érvényessége, értelmezése, vagy megszüntetése feletti jogvitákat Szerződő Felek egymás közötti tárgyalásos megegyezéseket részesítik előnyben. Amennyiben a személyes megegyezés nem vezet eredményre, felek kölcsönösen magukra nézve kötelezően elfogadják a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság illetékességét, mediátori közreműködést a Felek nem vesznek igénybe.

  - Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet, a kivitelezéssel kapcsolatos egyéb hatályos jogszabályok és szabványok, valamint a Kbt. rendelkezései irányadóak.

  - Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződést a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 99. §-a rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. A közbeszerzési eljárás dokumentumai jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel az ajánlattételi felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció rendelkezéseire, valamint a nyertes ajánlat tartalmára.

  - Jelen szerződést a Felek 2010. július 20. napjától 2010. szeptember 16. napjáig tartó határozott időtartamra kötik

Budapest, 2010. július 20.

| Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata | Hajdú és Társai Kft. |
| --- | --- |
| Dr. Derce Tamás | Hajdú Sándor |
| Megrendelő | Vállalkozó |